ОТЧЕТ

о выполнении проекта реализации технологической платформы

«СВЧ технологии» в 2015 году

Раздел 1. Формирование состава участников технологической платформы

Состав участников технологической платформы (ТП) «СВЧ технологии» формируется на протяжении 2011-2015 годов. Учредительное собрание участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года. В учредительном собрании приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. Темпы роста количества участников ТП «СВЧ технологии» отражены на диаграмме.

По состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 69 участников:

- 5 организаций – учреждения Российской академии наук, учредителями которых является ФАНО России;

- 17 организаций – высшие учебные заведения и университеты;

- 9 организаций – научно-исследовательские институты;

- 4 организации – конструкторские бюро;

- 28 организаций – научно-производственные и производственные предприятия;

- 6 организации – другие.

Перечень организаций-участников ТП «СВЧ технологии» приведен в Приложении 2.

Раздел 2. Создание и совершенствование организационной структуры технологической платформы

  - Формирование руководящих и рабочих органов технологической платформы, ее организационное оформление.

Организационное учредительное собрание участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года, в котором приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. Итогом работы собрания явилось подписание 42 организациями Соглашения о создании и основных принципах деятельности ТП «СВЧ технологии».

Организационное учредительное собрание завершилось утверждением организационной структуры ТП «СВЧ технологии» и положений о деятельности органов управления ТП «СВЧ технологии»:

- положения об Общем собрании участников Соглашения;

- положения о Наблюдательном совете;

- положения о Правлении;

- положения о Научно-техническом совете;

- положения об Экспертном совете.

Также на учредительном собрании утвержден состав органов управления ТП «СВЧ технологии»: состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии», а также составы Правления, научно-технического совета и Экспертного совета ТП «СВЧ технологии». Назначены руководители секций НТС.

30 октября 2014 года состоялось внеочередное собрание участников ТП «СВЧ технологии» на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- о деятельности ТП «СВЧ технологии»;

- об органах управления и предложениях по их составу от участников ТП «СВЧ технологии»;

- о принятии организаций в состав участников ТП «СВЧ технологии».

По результатам собрания утвержден новый состав органов управления ТП «СВЧ технологии»:

Состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии»

| № п/п | Должность в совете | Фамилия, имя, отчество | Организация / предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель | Критенко Михаил Иванович | Государственная корпорация «Ростех» |
| 2 | Заместитель председателя | Кочнев Александр Михайлович | Председатель Правления ТП «СВЧ технологии» |
| 3 | Заместитель председателя | Мальцев Петр Павлович | ИСВЧПЭ РАН |
| 4 | Член Совета | Воронцов Леонид Викторович | АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» |
| 5 | Член Совета | Бушуев Николай Александрович | АО «НПП «Алмаз» |
| 6 | Член Совета | Груздов Владимир Владимирович | ОАО «НПП «Пульсар» |
| 7 | Член Совета | Борисов Александр Анатольевич | АО «НПП «Исток» им. Шокина» |
|  | Секретарь Совета | Старцев Сергей Анатольевич | АО «Росэлектроника» |

Состав Правления ТП «СВЧ технологии»

| № п/п | Должность в совете | Фамилия, имя, отчество | Организация / предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель | Кочнев Александр Михайлович | АО «Росэлектроника» |
| 2 | Заместитель председателя | Борисов Александр Анатольевич | Председатель экспертного совета |
| 3 | Заместитель председателя | Мальцев Петр Павлович | ИСВЧПЭ РАН |
| 4 | Член Правления | Гуляев Юрий Васильевич | ИРЭ РАН |
| 5 | Член Правления | Гладков Никита Юрьевич | АО «Светлана» |
| 6 | Член Правления | Креницкий Александр Павлович | ОАО «ЦНИИИА» |
| 7 | Член Правления | Бушуев Александр Николаевич | АО «НПП «Алмаз» |
| 8 | Член Правления | Гайнанов Булат Шафигуллович | АО «НПП «Контакт» |
| 9 | Член Правления | Груздов Владимир Владимирович | ОАО «НПП «Пульсар» |
| 10 | Член Правления | Буробин Валерий Анатольевич | АО «ГЗ Пульсар» |
| 11 | Член Правления | Чудин Виктор Геннадьевич | АО «НПП «Торий» |
|  | Секретарь Правления | Старцев Сергей Анатольевич | АО «Росэлектроника» |

Состав Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии»

| № п/п | Должность в совете | Фамилия, имя, отчество | Организация / предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель | Мальцев Петр Павлович | ИСВЧПЭ РАН |
| 2 | Заместитель председателя НТС | Комаров Александр Сергеевич | АО «Росэлектроника» |
| 3 | Заместитель председателя НТС | Щербаков Сергей Владеленович | АО «НПП «Исток» им. Шокина» |
| 4 | Член НТС | Гуляев Юрий Васильевич | ИРЭ РАН |
| 5 | Член НТС | Кудряшов Валерий Павлович | АО «НПП «Алмаз» |
| 6 | Член НТС | Мещанов Валерий Петрович | АО ЦНИИИА |
| 7 | Член НТС | Дмитриев Виктор Анатольевич | ЗАО «НПП «Планета-Аргалл» |
| 8 | Член НТС | Рассадоввский Вячеслав Александрович | АО «НПП «Салют» |
| 9 | Член НТС | Дворцов Александр Петрович | АО «НПП «Контакт» |
| 10 | Член НТС | Шахов Павел Николаевич | ОАО «Завод «Метеор» |
| 11 | Член НТС | Морев Сергей Павлович | АО «НПП «Торий» |
| 12 | Член НТС | Тихомиров Николай Михайлович | ОАО «Концерн «Созвездие» |
| 13 | Член НТС | Колковский Юрий Владимирович | ОАО «НПП «Пульсар» |
| 14 | Член НТС | Пазинич Леонид Михайлович | АО «ГЗ «Пульсар» |
| 15 | Ученый секретарь | Старцев Сергей Анатольевич | АО «Росэлектроника» |

Состав Экспертного совета ТП «СВЧ технологии»

| № п/п | Должность в совете | Фамилия, имя, отчество | Организация / предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель | Борисов Александр Анатольевич | АО «НПП «Исток» им. Шокина» |
| 2 | Заместитель председателя | Брыкин Арсений Валерьевич | АО «Росэлектроника» |
| 3 | Член Экспертного совета | Федоров Юрий Владимирович | ИСВЧПЭ РАН |
| 4 | Член Экспертного совета | Миннебаев Вадим Минхатович | ОАО «НПП «Пульсар» |
| 5 | Член Экспертного совета | Непомнящий Александр Маркович | ЗАО «Завод им. Козицкого» |
| 6 | Член Экспертного совета | Морев Сергей Павлович | АО «НПП «Торий» |
| 7 | Член Экспертного совета | Вьюгинов Владимир Николаевич | ЗАО «Светлана-Электронприбор» |
| 8 | Член Экспертного совета | Роговин Владимир Игоревич | АО «НПП «Алмаз» |
| 9 | Член Экспертного совета | Алтухов Андрей Александрович | АО «ЦНИТИ «Техномаш» |
|  | Ответственный секретарь | Старцев Сергей Анатольевич | АО «Росэлектроника» |

2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и участие в работе федерального интернет-портала, посвященного деятельности технологических платформ.

Размещение информации о ТП «СВЧ технологии» осуществляется на сайте организации-инициатора ТП «СВЧ технологии» - ИСВЧПЭ РАН, в разделе «Технологическая платформа «СВЧ технологии» - http://isvch.ru/tp/, а также обобщенная информация представлена на федеральном интернет-портале по Технологическим платформам http://www.tp.hse.ru.

На сайте http://isvch.ru/tp/ размещается следующая информация:

    - основная информация о ТП «СВЧ технологии», цели создания, задачи, основные направления развития;

    - список участников ТП «СВЧ технологии»;

    - анонсы мероприятий, проводимых ТП «СВЧ технологии» и их итоги;

    - новостной раздел, с информацией о выставках и наградах;

    - документы ТП «СВЧ технологии»:

Организационные документы:

        - Положение об общем собрании Участников Соглашения о создании и основных принципах деятельности технологической платформы «СВЧ технологии».

        - Соглашение о создании и основных принципах деятельности технологической платформы «СВЧ технологии».

        - Форма Заявления о присоединении к технологической платформе «СВЧ технологии».

        - Положения о Наблюдательном, Экспертном, Научно-техническом советах технологической платформы «СВЧ технологии».

        - Положение о Правлении технологической платформы «СВЧ технологии».

Состав руководящих и рабочих органов:

        - Составы Наблюдательного, Экспертного, Научно-технического советов Технологической платформы «СВЧ технологии».

        - Состав Правления Технологической платформы «СВЧ технологии».

Стратегические документы:

        - Стратегическая программа исследований технологической платформы «СВЧ технологии».

        - «О деятельности технологической платформы «СВЧ технологии»

Отчетность:

        - Ежегодные отчеты о выполнении проекта реализации технологической платформы за 2011,2012, 2013, 2014 годы.

Сведения об администраторе раздела портала,

посвященного технологической платформе

| 1 | Наименование технологической платформы, координатором которой является организация | СВЧ технологии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Администратор (ФИО полностью) | Старцев Сергей Анатольевич |
| 3 | Должность, занимаемая в организации | Заместитель руководителя департамента научно-технического развития АО «Росэлектроника» |
| 4 | Контактный телефон | (495) 777-42-82 доб. 10223, (916) 147-28-38 |
| 5 | Адрес электронной почты | sastartsev@ruselectronics.ru |

Раздел 3. Разработка стратегической программы исследований

На совместном заседании Правления и Бюро Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии» (Протокол № 1/2011 от 03.10.2011 г.) создана рабочая группа по разработке проекта стратегической программы исследований (СПИ) в области развития технологий СВЧ и КВЧ диапазонов радиочастот и информационно-телекоммуникационных технологий на период до 2025 года. Ответственным за разработку СПИ ТП «СВЧ технологии» назначен заместитель председателя НТС – председатель секции по вопросам разработки стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии» Щербаков Сергей Владеленович, заместитель генерального директора ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», (495) 465-86-34, sherbakov@istokmw.ru.

В соответствии с намеченными в мероприятиями:

- подготовлен План работ по разработке СПИ;

- обобщены предложения от Инициаторов и Участников ТП «СВЧ технологии» по проведению научных исследований для включения в проект СПИ;

- проект СПИ ТП «СВЧ технологии» рассматривался на 2-х совместных заседаниях Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии» (27.01.2012 и 19.04.2012) и на рабочем совещании (23.08.2012) с участием членов Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии».

17 декабря 2012 года на заседании Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» утверждена «Стратегическая программа исследований технологической платформы «СВЧ технологии», в которой определены перспективные направления исследований и разработок в области современных СВЧ компонентов и систем, а также новых материалов для СВЧ компонентов.

Компаниям с государственным участием неоднократно направлялись предложения ТП «СВЧ технологии» по взаимодействию и сотрудничеству в рамках разработки СПИ, а после утверждения СПИ направлены предложения по сотрудничеству при ее реализации.

В течение 2013-2015 годов для актуализации СПИ Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» анализировались и обобщались поступающие предложения в СПИ от организаций, участников ТП «СВЧ технологии».

Кроме того, были проанализированы и обобщены результаты фундаментальных, прикладных и прогнозных исследований, результаты реализации и планы выполнения НИОКР и капитального строительства в рамках федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», комплексных целевых программ развития СВЧ электроники для обеспечения перспективных и существующих систем вооружения и военной техники, радиоэлектронной аппаратуры двойного и гражданского (общепромышленного) применения, достигнутый к настоящему времени и планируемый на программный период технический уровень изделий отечественной СВЧ электроники и научно-технический и производственно-технологический уровень предприятий СВЧ подотрасли, входящих в Холдинг АО «Росэлектроника», а также предприятий и организаций СВЧ подотрасли, являющихся стратегическими партнерами Холдинга (в первую очередь, это организации Российской академии наук и предприятия оборонного промышленного комплекса, разрабатывающие и серийно производящие СВЧ устройства и компоненты).

Также были использованы сведения о достигнутом к настоящему времени и планируемом на программный период техническом уровне отечественных высокоскоростных и телекоммуникационных технологий, технологий создания средств связи и цифрового телевидения, а также о научно-техническом и производственно-технологическом уровне отечественных предприятий подотрасли.

В частности, например, в соответствии с Планом заседаний рабочей группы Научно-Технического Совета ВПК РФ «Сверхвысокочастотная электронная компонентная база вооружений, военной и специальной техники» в АО ЦНИТИ «Техномаш» были разработаны и направлены  предложения  относительно материалов для создания СВЧ ЭКБ в  форме «Информационно-аналитической записки» по алмазным материалам для создания СВЧ ЭКБ.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. на совместном заседании с Советом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по технической химии и новым материалам (30.04.2015г.) «Проблемные вопросы разработки и производства перспективных материалов на основе углерода» подготовил и выступил с докладом «Проблемные вопросы разработки и производства алмазных материалов для использования в перспективных радиоэлектронных изделиях двойного назначения, для космической техники и при создании  объектов ВВСТ. В рамках данного заседания были доложены предложения в части разработки и производства алмазных материалов для использования в перспективных радиоэлектронных изделиях двойного назначения, для космической техники и при создании  объектов ВВСТ.

31 июля 2015 года на заседании Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» утверждена актуализированная «Стратегическая программа исследований технологической платформы «СВЧ технологии», в которой уточнены перспективные направления исследований и разработок в области современных СВЧ компонентов и систем, а также новых материалов для СВЧ компонентов.

С результатами разработки СПИ ТП «СВЧ технологии» заинтересованным лицам и организациям можно ознакомиться на сайте организации-инициатора ТП «СВЧ технологии» - ИСВЧПЭ РАН, в разделе «Технологическая платформа «СВЧ технологии» - http://isvch.ru/tp/, а также на федеральном интернет-портале по Технологическим платформам http://www.tp.hse.ru.

Раздел 4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

В рамках СПИ ТП «СВЧ технологии» осуществляется развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство.

При подготовке СПИ ТП «СВЧ технологии» учитывались предложения организаций-участников по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым предполагается привлечение бюджетного со-финансирования (в том числе в рамках федеральных целевых программ и государственных программ, федеральной программы фундаментальных исследований, деятельности РФФИ, государственных институтов развития). Сведения о таких работах и проектах, находящихся в стадии реализации, приведены в Приложении 3.

В качестве механизма саморегулирования в ТП «СВЧ технологии» создан Экспертный совет (председатель – Борисов Александр Анатольевич, генеральный директор АО «НПП «Исток» им. Шокина»). К функциям Экспертного совета отнесены вопросы проведения экспертизы проектов, предлагаемых для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии».

Положение о порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в рамках технологической платформы «СВЧ технологии» размещено на сайте http://isvch.ru/tp/ в разделе «Технологическая платформа «СВЧ технологии».

В 2012 Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2013 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий 1.2 – 1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».

В результате отбора был сформирован заявочный пул из 20 заявок, направленный на реализацию приоритетного направления технологической платформы «СВЧ технологии»  «Поиск путей создания высокоскоростных информационных и телекоммуникационных систем X-, Ku-, Ka-, E- и W- диапазонов на основе перспективной электронной компонентной базы и антенных систем с электронным управлением».

В 2013-2014 годах Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2014 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий     1.2–1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В результате отбора Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» было поддержано более 40 проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии», в том числе один проект для поддержки ТП «Медицина будущего».

В 2015 году Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2015 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий     1.2–1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В результате отбора Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» было поддержано около 35 проектов по тематике направлений исследований, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии».

Организации-участники ТП «СВЧ технологии» принимают участие в инициировании, разработке и согласовании технических регламентов и технологических стандартов в СВЧ продукции.

Проекты по развитию СВЧ технологий включены в Программу инновационного развития (ПИР) Государственной Корпорации «Ростех» на период 2011-2020 годов и Программу инновационного развития холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Росэлектроника» на период до 2020 года.

В рамках создания и развития территориальных инновационных кластеров по тематике СВЧ исследований в холдинговой компании АО «Росэлектроника» планируется создание СВЧ кластеров в г. Фрязино Московской обл., в г. Москве и в г. Саратове.

В частности, разработана и реализуется концепция создания  Технологического парка  «Пульсар» во временном горизонте до 2020 года, в которой определяется его текущее положение, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски развития, закрепляются долгосрочные цели в отрасли радиоэлектронной промышленности. В основу создания структуры Мультисистемного кластера ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар» предлагается организационно-экономическая модель современного управления бизнес-процессами, обеспечивающая  рентабельную деятельность кластера и эффективное функционирование производства новых видов изделий (от полупроводниковых материалов и приборов до сложных многофункциональных комплексированных систем) в едином жизненном цикле от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, создания высокоэффективных промышленных процессов и технологий до серийного производства и анализа результатов эксплуатации у потребителя и  функционируют в едином финансово-экономическом пространстве.

В рамках разработанной концепции создания  Технологического парка  «Пульсар», утвержденной АО «Росэлектроника» и согласованной с  Государственной корпорацией «Ростех», подготовлен, согласован  и реализуется инвестиционный проект «Модернизация и концентрация производств  АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», ОАО «ЦКБ РМ» на единой промышленной площадке».

Проект направлен на повышение рентабельности  и эффективного функционирования в едином производственном и финансово-экономическом пространстве АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», ОАО «ЦКБ РМ», обеспечение расширения номенклатуры и доходности инновационной высокотехнологичной продукции и достижение  современного мирового уровня  промышленно-инновационного потенциала предприятий.

В рамках проекта запланированы к реализации и реализуются проекты технического перевооружения, направленные на обновление инновационной и производственной базы:

- Техническое перевооружение  действующего кристального производства;

- Модернизация производственного комплекса высокопроизводительной сборки транзисторов, микросборок, модулей.

- Организация ОКБ разработки конструкций и технологий изделий электронной техники;

- Модернизация  производства  корпусных изделий  с применением современных экологически чистых материалов с высокой теплопроводностью;

- Техническое перевооружение инструментального производства;

- Техническое перевооружение  производства светотехнической продукции.

В результате реализации будет достигнута главная цель − обеспечение потребителей отечественными электронными твердотельными компонентами и многофункциональными комплексированными системами на их основе специального и гражданского назначения.

В АО «ГЗ «Пульсар» в 2015 году: продолжается работа по реализации проектов, отмеченных грантами  РФФИ:

- «Исследование влияния ионной обработки в процессе электронно-лучевого напыления наноразмерных слоев тугоплавких металлов на их свойства и качество поверхности гетероструктуры AlGaN/GaN»;

- «Исследование процессов эпитаксиального роста гетероструктур InAlN/InGaN на сапфировых подложках для СВЧ-транзисторов коммутационных систем».

Для реализации программ инновационного развития  с привлечением ВУЗов в рамках созданного на базе интеграции АО «ГЗ «Пульсар» и НИЯУ МИФИ Научно-образовательного центра (НОЦ) завершена опытно-технологическая работа (ОТР) «Разработка технологии и организация опытного производства гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на кремниевых подложках для изделий силовой микроэлектроники».

- В рамках работ по развитию научно-технологического прогнозирования АО «ГЗ «Пульсар» осуществляет мониторинг публикаций  статей и сообщений  зарубежных фирм, специализирующихся в разработке и выпуске современной ЭКБ.

С целью информирования разработчиков и потребителей ЭКБ и комплексированных систем на их основе о достижениях ведущих мировых фирм в области исследования и производства изделий на многокомпонентных полупроводниках АО «ГЗ «Пульсар»  инициативно выпускает периодический сборник «Широкозонные полупроводники. Обзор публикаций».

- С целью  развития научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство на АО «ГЗ «Пульсар»  в рамках  договоров  с ИСВЧПЭ РАН по индустриальному партнерству осуществляется  коммерциализация результатов РИД, полученных при выполнении научных исследований.

Работы ведутся  по договорам о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований:

- по договору от 17.10.2014 №33/9-2014 по теме «Разработка конструктивно-технологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц».

Сроки выполнения 2014-2016 (с 17.10.2014 по 30.06.2016)

https://xpir.ru/project/14-607-21-0087.  Номер контракта ИСВЧПЭ с Минобрнауки России - 14-607-21-0087

Сумма внебюджетных средств по договору 22,45 млн. руб.

- по договору от 16.10.2015 №340/2015У по теме «Разработка МИС однокристальных приемно-передающих модулей для диапазона частот 23-25 ГГц на основе нитрида галлия». ​

​    Сроки выполнения 2015-2017 (с 16.10.2015 по 31.12.2017)​"

https://xpir.ru/project/14-607-21-0124. Номер контракта ИСВЧПЭ с Минобрнауки России - 14-607-21-0124

Сумма внебюджетных средств по договору 19,5 млн. руб.

- В настоящее время завод «Пульсар» ведет работу по формированию в структуре АО «ГЗ «Пульсар» Центра компетенций – инжинирингового центра по материалам для электронной промышленности, целью создания которого является коммерциализация прикладных технологий разработок в области перспективных широкозонных полупроводниковых материалов для ЭКБ нового поколения ВВСТ.

- В 2015 году АО «ГЗ «Пульсар» взаимодействовал с фондами  поддержки и развития промышленности.

Были   разработаны и направлены в фонды следующие проекты:

- В ФГАУ «Российский фонд технологического развития (Фонд развития промышленности) направлен проект «Модернизация и дальнейшее развитие существующего производства светодиодных осветительных устройств (СОУ) в рамках реализации программы импортозамещения. Разработка и создание серии энергоэффективных СОУ различного применения».  Присвоен номер проекта - 662. Подготовлены документы для комплексной экспертизы.

- В Фонд перспективных исследований направлен проект «Создание адаптивных маскирующих материалов на основе электроуправляемых соединений и гибридных наноструктур», разработанный ОАО «ЦНИТИ  «Техномаш» при участии АО «ГЗ «Пульсар». Работа одобрена на заседании Совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по технической химии и новым материалам 30.07.2015 г.

Специалисты АО «ГЗ «Пульсар»  приняли участие в рамках своей компетенции в  подготовке материалов проектов, разработанных НИИОСЧМ для последующего направления в соответствующие фонды:

- «Освоение выпуска экологически безопасных моющих средств нового поколения для применения в различных отраслях, в том числе с целью снижения энергозатрат».

- «Разработка и создание опытно-промышленного образца установки  атомно-слоевого осаждения (ALD) и разработка технологии нанесения нанослоев (контактов, диэлектриков, барьеров,  пассивирующих покрытий) для микроэлектроники и СВЧ-техники методом атомно-слоевого осаждения (ALD)».

- «Создание опытно-промышленного оборудования и разработка технологии получения кремниевых труб для ответственных технологических операций микроэлектроники».

- «Разработка и создание пилотного образца коммуникационного устройства для экстремальных видов беспроводной связи (охрана, высотные работы, ремонтные работы, строительство, военное назначение, противодействие терроризму)».

- «Разработка и создание пилотного образца автоматики  эффективного освещения и системы охраны объектов (охрана, противодействие терроризму)».

- «Разработка и создания опытно промышленного образца получения высокочистой  шихты  для получения монокристаллов карбида кремния, а также разработка технологии получения монокристаллов карбида кремния повышенного диаметра диаметром до100 мм для нужд СВЧ-техники».

- «Освоение выпуска высокоэффективных и  экологически безопасных моющих средств нового поколения для применения в различных отраслях, в том числе с целью снижения энергозатрат».

- Реализация проектов развития территориальных кластеров.

Распоряжением Правительства Москвы от 3 ноября 2015 г. № 641-РП акционерному обществу «Государственный завод «Пульсар» присвоен статус управляющей организации Технологического парка  «Пульсар».

Основные направления деятельности Технопарка сосредоточены в области разработки и производства материалов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптоэлектроники, компонентов для транспортных средств, технологий и изделий в сфере энергоэффективности и энергосбережения, прорывных технологий наноэлектроники и фотоники для перспективных «интеллектуальных» микросистем.

Задача Технопарка «Пульсар» ‒ обеспечение на его территории условий создания комфортной среды для появления и реализации коммерческих и промышленных инноваций на базе имеющегося научно- производственного потенциала.

Выполнению  этой задачи способствуют конкурентные преимущества Технопарка:

- возможность создания инновационной среды за счет достижения внутри технопарка кумулятивного эффекта вследствие использования  резидентами горизонтальных связей друг с другом.

- развитие центров коллективного пользования научным и производственным оборудованием:

- научно-производственный  центр разработки керамических и композиционных материалов и малотоннажной химии;

- научно-производственный центр разработки специальных радиоматериалов;

- научный центр физико-химических исследований (ЦФХИ).

- базовые научно-образовательные центры (НОЦ).

В рамках Технопарка для повышения коммуникационных связей резидентов Технопарка и взаимного оказания информационных услуг целесообразно и реально упрощается  создание единых информационных баз для обеспечения интеграции, хранения и доступа к информационным ресурсам в разных направлениях деятельности, например:

- результатам,  получаемым в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- результатам технологических НИОКР, включая базовые технологии проектирования, производства и испытаний;

- результатам интеллектуальной деятельности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства о регистрации программ, баз данных и др.),

что обеспечит условия для быстрейшего осуществления инновационного процесса ‒ от разработки  до выпуска образца конечного продукта и его реализации.

Разработана Стратегия и бизнес-план технического перевооружения ОАО «ТНПО «Саратовская электроника» с активными участниками ТП «СВЧ технологии» АО «НПП «Алмаз», АО «НПП «Контакт», АО ЦНИИИА.

В АО ЦНИИИА создан участок метрологического обеспечения ведущихся разработок на базе технологической платформы Rohde&Schwarz (Германия). Кроме того, в АО ЦНИИИА создан участок метрологического обеспечения  разработок элементов и устройств миллиметрового диапазона на базе технологической платформы Keysight Technologies (США). Разработаны устройства сопряжения СВЧ узлов с измерительной системой и методики испытаний.

В 2014 году разработана «Стратегия развития Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» на период до 2020 года.

Стратегия рассматривает временной горизонт до 2020 года. Закрепляются долгосрочные цели предприятия и положения предприятия в отрасли. Определяется текущее положение предприятия, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски развития.

В данную стратегию входит:

- техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных сильноточных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры специального назначения;

- техническое перевооружение с целью создания современного малотоннажного производства специальных конструкционных материалов и сплавов для изделий полупроводниковой и электровакуумной СВЧ электроники;

- техническое перевооружение с целью создания базового центра проектирования сложнофункциональных комплексированных СВЧ устройств;

- техническое перевооружение с целью создания промышленного производства сложнофункциональных сверхвысокочастотных комплексированных устройств, электронных модулей и блоков бортовой аппаратуры специального назначения.

Проект направлен на повышение рентабельности  и эффективного функционирования обеспечение расширения номенклатуры и доходности инновационной высокотехнологичной СВЧ продукции и достижение  современного мирового уровня промышленно-инновационного потенциала предприятия.

Реализация всех проектов позволит:

- заменить физически и морально устаревшее оборудование, закупленное в рамках первой пилотной линии в период (2002-2011 гг.);

- освоить производство многофункциональных МИС СВЧ в более высоком частотном диапазоне (до 100 ГГц);

- освоить производство МИС СВЧ на основе широкозонных полупроводниковых материалов и алмаза;

- обеспечить устойчивость производства за счёт дооснащения инфраструктуры и резервирования основных единиц технологического оборудования.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. развивал научно-техническую кооперацию с научными организациями и вузами, в т.ч. такими, как МИЭМ при НИУ ВШЭ, МИРЭА в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство; по участию платформы в подготовке предложений по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым предполагается привлечение бюджетного софинансирования (в том числе в рамках федеральных целевых программ и государственных программ.

В частности, совместно с МИРЭА и ОАО «ПТЦ «УралАлмазИнвест» были подготовлены предложения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в рамках подготовки и последующего выполнения совместного проекта по конкурсу трехлетних прикладных научных исследований, направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному направлению «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» в рамках мероприятия 1.2 «Разработка экспериментальных образцов твердотельных устройств на основе алмазных полупроводниковых эпитаксиальных структур».

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. совместно с ОАО «ПТЦ «УралАлмазИнвест», как предприятием сферы малого бизнеса,  осуществлялись мероприятия по научно-техническому взаимодействию и инновационному развитию в части разработки и освоению технологий и образцов устройств на основе широкозонных и алмазных материалов для создания перспективной СВЧ ЭКБ  и твердотельной СВЧ-электроники.

В АО «НПП «Исток» им. Шокина» для успешной инновационной деятельности и развития технологий по ключевым бизнес-направлениям на предприятии реализуется комплексный подход к планированию и проведению прикладных научных исследований, а также использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Данный подход включает мероприятия по следующим направлениям:

- разработка и поддержание базовых и критических технологий;

- выполнение НИОКР оборонного значения в рамках ФЦП и ГОЗ;

- проведение НИОКР по разработке промышленных технологий производства инновационной продукции гражданского и двойного назначения.

Так в 2015 г. АО «НПП «Исток» им. Шокина» был завершен комплексный проект «Разработка базовой технологии и организация высокотехнологического производства изготовления высокоэффективных теплоотводящих элементов конструкции из поликристаллического алмаза для активных компонентов изделий электронной техники» (шифр: 2013-218-04-216) (далее – Проект) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 . Проект был выполнен в период с 25 марта 2013 г. по 31 декабря 2015 г. в соответствии с контрактом от 23.03.2013 г. № 02.G36.31.005. Стоимость контракта составила 180,0 млн. руб.

Целью проекта являлась разработка базовой технологии и организация высокотехнологического производства изготовления высокоэффективных теплоотводящих элементов конструкции из поликристаллического алмаза для активных компонентов изделий электронной техники, позволяющих существенно улучшить и стабилизировать выходные параметры полупроводниковых приборов.

Применение разработанных теплоотводов позволяет существенно повысить эксплуатационные характеристики и надежность электронных и оптоэлектронных устройств повышенной мощности, включая СВЧ мощные транзисторы и монолитные интегральные схемы, светоизлучающие диоды, лазерные диоды и их матрицы и т.п.

В результате выполнения Проекта разработана технология, позволяющая получать алмазные пластины с требуемыми свойствами на подложках из кремния,  определены оптимальные условия осаждения (роста) пластин поликристаллического алмаза и изготовлены образцы теплоотводящих элементов из поликристаллического алмаза.

Участниками технологической платформы в течении 2015 года были подготовлены материалы по обоснованию решения о создании на территории городского округа Фрязино Московской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» (далее – ОЭЗ «Исток»). Результатом этой работы стало подписание Председателем Правительства Российской Федерации 31 декабря 2015 года Постановления № 1538 «Об особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Исток» (Московская область)».

ОЭЗ «Исток» создаётся в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Целью создания ОЭЗ «Исток» является обеспечение условий для исследований, создания опытных образцов и производства опытных партий высокотехнологичной продукции в соответствии с приоритетными направлениями научно-технической и инновационной деятельности.

Одной из важнейших задач на 2016 год, стоящей перед технологической платформой, является задача по формированию Национального центра СВЧ-электроники, которая определена поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина «Об ускорении создания новых СВЧ-производств и безусловном выполнении государственного оборонного заказа».

Национальный центр должен объединить все передовые технологии и передовые предприятия, работающие в области сверхвысокочастотной электроники, и осуществлять координацию всех работ под началом единого центра. Это позволит объединить усилия для создания научных разработок и прорывных технологий.

Раздел 5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

Организации-участники ТП «СВЧ технологии» активно взаимодействуют с вузами в рамках создания базовых кафедр на предприятиях, выполнения НИОКР, созданию центров коллективного пользования лабораторным, испытательным и научным оборудованием. Созданы кафедры ИРЭ РАН в в г. Саратове в АО «НПП «Алмаз»,  МИРЭА в г. Фрязино в АО «НПП «Исток» им. Шокина, ТУСУР в г. Томске в АО «НИИПП», продолжается работа филиалов и базовых кафедр по обучению студентов и магистров Саратовского государственного  университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А. в       г. Саратове в АО «НПП «Алмаз», на АО «НПП «Контакт» создана кафедра «Микро и нанотехнологий» Саратовского государственного университета и т.д. Проводится целевая подготовка студентов по договорам с предприятиями, производственная и преддипломные практики для студентов, а также система трудоустройства выпускников базовых кафедр.

Реализуются программы повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий.

Организации-участники ТП «СВЧ технологии» привлекают ВУЗы и учреждения РАН к выполнению НИОКР, как в рамках ФЦП, так и по хозяйственным договорам.

Одним из приоритетов является привлечение молодых специалистов за счет:

- расширения сотрудничества с ВУЗами;

- создания привлекательных рабочих мест;

- повышения заработной платы за счет увеличения производительности труда при внедрении новых производственных технологий.

Для реализации программ инновационного развития  с привлечением ВУЗов целесообразно создание Научно-образовательных центров (НОЦ) на основе интеграции промышленных предприятий и образовательных учреждений для повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений.

В АО «ГЗ «Пульсар» одним из приоритетов предприятия является привлечение молодых специалистов за счет:

- расширение  производственной и преддипломной практики и дипломного проектирования студентов ВУЗов и колледжей;

- проведение НИОКР совместно с ВУЗами, в том числе, в рамках научно-образовательных центров, организованных на базе АО «ГЗ «Пульсар», НИЯУ МИФИ и МГТУ МИРЭА;

В 2015 году продолжено привлечение молодых специалистов на предприятие за счет:

- расширения  производственной и преддипломной практики и дипломного проектирования студентов ВУЗов и колледжей;

- проведения НИОКР совместно с ВУЗами, в том числе, в рамках научно-образовательных центров, организованных на базе АО «ГЗ «Пульсар», НИЯУ МИФИ и МГТУ МИРЭА;

В настоящее время в НИЯУ МИФИ и НИУ МЭИ обучаются 19 сотрудников предприятия, 5 человек учатся в аспирантуре.

Из 6 человек, окончивших ВУЗы в период 2011-2015г.г., все  выпускники вернулись на предприятие.

В рамках реализации целевой  Программы «Повышение инженерно-технических кадров на 2015-2016г.г.» совместно с Московским  государственным университетом информационных технологий радиотехники и электроники (МГТУ МИРЭА) осуществляется обучение  15 сотрудников по программе: «Плазмохимические процессы в технологии производства  интегральных  схем», а также организована стажировка  3-х сотрудников по программе «Моделирование виртуальных лабораторий для  наноиндустрии» (Договоры № ИК-П4 от 18.09.2015 и 334/2015У от 08.10.2015 соответственно).

В рамках Научно-образовательных центров (НОЦ):

- «Новые широкозонные полупроводники и электронные твердотельные компоненты на их основе» (ОАО «ГЗ «Пульсар» и НИЯУ МИФИ)  и

- «Высокоэффективные и энергосберегающие микроэлектронные системы» (ОАО «ГЗ «Пульсар» и МИРЭА),

ведется планомерная работа по адресной подготовке инновационно-ориентированных специалистов и специалистов высшей квалификации:

- аспиранты – сотрудники завода, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области перспективных научных направлений.

На базе ОАО «ЦНИТИ «Техномаш», планируемого к вхождению в Технопарк «Пульсар» в качестве резидента, и Института электроники МГТУ МИРЭА при участии АО «ГЗ «Пульсар» организована базовая кафедра «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники». Заведующим кафедрой назначен генеральный директор                   АО «ГЗ «Пульсар» В.А.Буробин.

Базовая кафедра как интегрированная  образовательная структура способствует совершенствованию образовательного процесса и профессиональной ориентации студентов, а также привлечению высококвалифицированных преподавателей–практиков в области создания современной электронной компонентной базы и комплексированных систем на ее основе,  что придает процессу обучения конкретную практическую направленность.

С целью обеспечения воспроизводства трудового потенциала предприятия в соответствии с требованиями рынка и научно-технического прогресса:

- ежегодно, в том числе, в 2015 году, осуществляется обучение и переаттестация рабочих кадров на базе ГОУ УЦ «Профессионал»;

- в 2015 году проведены занятия по  обучению сотрудников в рамках внедрения информационной системы управления предприятием на основе программного продукта «1С: Предприятие 8.1. – Управление производственным предприятием». Обучение продолжится в 2016 году.

- проведены теоретические и практические занятия по обучению  специалистов работе с информационной системой SolidWorks Enterprise PDM с целью перехода на безбумажные технологии управление процессами конструкторских разработок и технологической подготовки производства. Обучение продолжится в 2016 году.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация и концентрация производств  АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ЦКБ РМ» на единой промышленной площадке» осуществляется взаимная стажировки специалистов завода «Пульсар» и АО «Оптрон» для организации производства изделий АО «Оптрон» на производственных мощностях завода «Пульсар», например, специалистами  «Пульсара» изучена технология эпитаксиальных процессов выращивания слоев n- и р- типов, применяемых в производстве  pin-диодов и стабилитронов, выпускаемых в настоящее время на АО «Оптрон». Специалистами АО «Оптрон» освоены процессы электронно-лучевого напыления металлов, согласованы технические задания и начаты работы по 2 опытно-конструкторским работам.

В 2015 году на ОАО «Завод «Метеор» продолжается практика проведения регулярной стажировки (прохождение практики) студентов Волжского ГУ и Волжского ГТУ, запланировано проведение дипломных проектов по СВЧ изделиям, разрабатываемым на ОАО «Завод «Метеор».

В 2015 году на предприятии АО «НПП «Торий» продолжает действовать базовая кафедра МИРЭА, аспирантура. По договору с МИРЭА проводится целевая подготовка студентов для АО «НПП «Торий». На базовой кафедре МИРЭА обучалось 5 человек. По целевому набору МИРЭА обучалось девять студентов. Студенты старших курсов  и дипломники МИРЭА, МЭИ, МИФИ принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях (21 человек). В аспирантуре обучается 12 человек.

По соглашению между АО «НПП «Торий» и МИФИ образована базовая кафедра № 90 «мощная импульсная электроника».

На базовой кафедре МИФИ обучалось 9 человек по целевому набору.

По соглашению между АО «НПП «Торий» и МЭИ образована базовая кафедра «Вакуумная электроника СВЧ, на которой обучается 15 студентов.

В АО «НПП «Алмаз» с 2001 года функционирует базовая кафедра по обучению студентов и магистров Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и филиал кафедры по обучению студентов и магистров Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

Сотрудниками АО «НПП «Алмаз»  защищено 3 диссертации на соискание степени кандидата технических наук.

В АО ЦНИИИА в 2014-2015 годах подготовка и повышение квалификации научных и инженерно-технических кадров проводится во следующим направлениям:

- проводится целевая подготовка студентов;

- проведена  производственная  и преддипломная практика для 12 студентов Саратовского государственного университета по специальности «Контроль качества в радиоэлектронной промышленности». 3 человека из них приняты на постоянную работу.

Кроме того, в 2015 году проведены:

- подготовка для АО ЦНИИИА 5 молодых специалистов в Саратовском государственном техническом университете;

- обучение 2 аспирантов для АО ЦНИИИА в Саратовском государственном университете.

Сотрудники АО «НПП «Салют» (13 человек) проходят обучение в аспирантурах ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИХВВ им. Г.Г. Девятых, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по специальностям «Радиофизика», «Химия», «Физическая химия», «Неорганическая химия».

При АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского», ИСВЧПЭ РАН и МИРЭА в НОЦ «Нанотехнология в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике» проходит подготовка специалистов в области исследований, разработки и изготовления керамики для СВЧ печатных плат.

ОАО «НИИЭТ», являясь организацией-участницей ТП «СВЧ технологии» активно взаимодействуют с вузами в рамках выполнения НИОКР, в том числе с ФГБОУ ВПО ВГУ и ВГЛТА, и работой с центром коллективного пользования на базе ФГБОУ ВПО ВГУ.

На базе ОАО «НИИЭТ» проводится целевая подготовка студентов в части организации производственной и преддипломной практики для студентов ФГБОУ ВПО ВГУ и ФГБОУ ВПО ВГТУ, а также работает система трудоустройства выпускников базовых кафедр. В 2015 году в аспирантуру ФГБОУ ВПО ВГУ и ФГБОУ ВПО ВГТУ поступило 3 специалиста. Всего по СВЧ направлению в настоящее время обучается в аспирантуре 8 молодых и перспективных инженеров ОАО «НИИЭТ».

В 2014 году на базе АО «ОНИИП» открыто 2 базовые кафедры, в тематике работ которых запланировано развитие направлений связанных с технологической платформой «СВЧ технологии» и подготовка кадров:

- Кафедра моделирования радиоэлектронных систем Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

- Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств Омского государственного технического университета.

В 2015/16 учебном году в учебный план базовых кафедр включены новые дисциплины «Техника СВЧ» и «Устройства частотной селекции».

В «АО «НПП им. Шокина» одна из проблем предприятия – это недостаток высококвалифицированных специалистов по ряду следующих основных специальностей:

- специалисты с высшим профессиональным образованием: конструирование и технология электронных средств, информатика и вычислительная техника, радиоэлектронные системы и комплексы, радиотехника, электроника и наноэлектроника, химическая технология, приборостроение, материаловедение и технологии материалов;

- специалисты со средним профессиональным образованием: токари, фрезеровщики, испытатели деталей и приборов, сборщики изделий электронной техники, монтажники-вакуумщики, обжигальщики-вакуумщики, откачники-вакуумщики, регулировщики РЭА и приборов, электроэрозионисты.

Обеспечение предприятия квалифицированными специалистами с высшим образованием реализуется на основе сотрудничества с ВУЗами. Подготовка инженерных кадров в ВУЗах для нужд предприятия ведётся на основании соглашений (договоров) о сотрудничестве и реализуется по следующим направлениям:

- отбор студентов по необходимым специальностям с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятии, используя меры морального и материального поощрения студентов;

- организация обучения студентов на платной основе за счёт средств предприятия;

- использование современных методик образовательного процесса и инновационных образовательных технологий в области подготовки специалистов;

- участие представителей предприятия в экспертизе проектов образовательных стандартов и разработке профессиональных стандартов, отражающих изменившиеся требования к уровню и содержанию подготовки кадров, с учётом специфики научной и производственной деятельности предприятия;

- привлечение сотрудников предприятия к разработке и модернизации учебных программ и учебно-тематических планов;

- проведение экспертизы дипломных и курсовых проектов специалистами предприятия и участие в работе государственной аттестационной комиссии;

- организация прохождения студентами ВУЗа ознакомительной, производственной и преддипломной практик  на предприятии;

- оказание содействия в трудоустройстве подготовленных ВУЗом специалистов, участие сотрудников предприятия в «Ярмарках вакансий», «Днях открытых дверей» и других аналогичных мероприятиях.

Головным ВУЗом для подготовки молодых специалистов является расположенный на территории предприятия филиал Московского технологического университета (далее – филиал МИРЭА в г. Фрязино), который обучает студентов по профильным специальностям. В его состав входят три базовые кафедры: «Общенаучных дисциплин», «Электроника и микроэлектроника» и «Конструирование СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств».

В филиале МИРЭА в г. Фрязино для обеспечения работы указанных кафедр АО «НПП «Исток» им. Шокина»  в 2015 году были переоборудованы 6 лабораторий, 2 учебных класса и 1 компьютерный класс. В 2016 году дополнительно планируется создать 3 лаборатории и 1 учебный класс.

В настоящее время между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и филиалом МИРЭА в г. Фрязино заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого был осуществлен целевой прием 43 студентов, из которых 18 были приняты в 2015 году.

Всего за счет средств предприятия в ВУЗах обучается 147 студентов, из которых 74 поступили на обучение в 2015 году.

В соответствии с проектом по совершенствованию целевой подготовки кадров в 2015 году для студентов и преподавателей филиала  МИРЭА в г. Фрязино совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина» были организованы семинары по повышению профессиональной подготовки в компании Keysight Technologies в Великобритании (июнь 2015 г.) и в компании Dream Catcher Малайзии (декабрь 2015 г.). По итогам успешного обучения все 24 участника семинаров получили сертификаты.

В рамках целевой подготовки студентов АО «НПП «Исток» им. Шокина»  сотрудничает с целым рядом высших учебных заведений России, включая:

- Рязанский государственный радиотехнический университет;

- Ивановский химико-технологический университет;

- Национальный исследовательский университет МАИ;

- Национальный исследовательский университет МЭИ;

- МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- Московский физико-технический институт;

- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и др.

Также в 2015 году в соответствии с соглашением (договором) о сотрудничестве на предприятии прошли стажировку аспиранты и преподаватели МАИ (15 человек).

В ноябре 2015 г. в рамках всероссийской акции «Работай в России» под эгидой «Неделя без турникетов» на предприятии были приглашены старшеклассники школ г. Фрязино Московской области с целью ознакомления их с производством. В рамках акции школьники посетили ряд подразделений и ознакомились с современным производством.

В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в школах г. Фрязино Московской области факультативного курса «Введение в СВЧ электронику».

Проведение данных мероприятий позволит в будущем сократить дефицит предприятия в высококвалифицированных кадрах.

Раздел 6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

Реализуются совместно с вузами мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию. Так, центры коллективного пользования созданы в г. Фрязино, в г. Саратове, г. Москве и т.д.

В рамках реализации программы Научно-технического развития Государственной корпорации «Ростехнологии» разработан перечень критических и базовых СВЧ технологий, подготовлены предложения в Прогноз научно-технического развития на период до 2025 года.

Интеграция процессов расчета и коррекции физико-математических моделей, конструкций и технологий изготовления моделей с производственными структурами ведет к повышению эффективности производства и улучшению параметров приборов.

В 2015 году исследования по направлениям ТП «СВЧ технологии» реализовались в рамках Федеральных целевых программ и характеризовались значительное продвижением с высоким уровнем значимости.

В АО «НПП «Алмаз»:

1. Наименование ОКР: «Разработка лампы бегущей волны коротковолновой части сантиметрового диапазона для аппаратуры космических связных ретрансляторов».

Шифр: «Вакуум-22».

ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» (ФЦП №1).

Государственный контракт № 13411.1400099.11.030 от 05.04.2013 г. с Минпромторгом РФ.

Цена государственного контракта бюджет/внебюджет – 60 300 000/15 075 000 руб.

Сроки выполнения: 05.04.2013 – 01.12.2015 гг.

Результаты: Разработана конструкторская и технологическая документация ДРУК.433153.087 литеры «О1». Изготовлены опытные образцы ЛБВ. Проведены предварительные испытания опытных образцов.

2. Наименование ОКР: «Разработка высоконадежного широкополосного сверхвысокочастотного усилителя непрерывного действия Кu диапазона».

Шифр: «Вакуум-26».

ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» (ФЦП №1).

Государственный контракт № 13411.1400099.11.032 от 08.04.2013 г. с Минпромторгом РФ.

Цена государственного контракта бюджет/внебюджет – 49 000 000/15 250 000 руб.

Сроки выполнения: 08.04.2013 – 02.07.2015 гг.

Результаты: Разработана конструкторская и технологическая документация ДРУК.434815.028 литеры «О1». Изготовлены опытные образцы ЛБВ. Проведены предварительные испытания опытных образцов.

3. Наименование ОКР: «Разработка  мощной (более 500 Вт) широкополосной (8-18 ГГц) лампы бегущей волны непрерывного действия».

Шифр: «Вакуум-32».

ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» (ФЦП №1).

Государственный контракт № 13411.1400099.11.034  от 08.04.2013 г. с Минпромторгом РФ.

Цена государственного контракта бюджет/внебюджет – 62 000 000/15 500 000 руб.

Сроки выполнения: 08.04.2013 – 29.11.2015 гг.

Результаты: Разработана конструкторская и технологическая документация  ДРУК.433153.085 литеры «О1» на мощную (более 500 Вт) широкополосную (8-18 ГГц) лампу бегущей волны непрерывного действия. Изготовлены опытные образцы. Проведены предварительные испытания опытных образцов.

4. Наименование ОКР: «Разработка лампы бегущей волны длинноволновой части сантиметрового диапазона для аппаратуры космических связных ретрансляторов».

Шифр: «Вакуум-36».

ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» (ФЦП №1).

Государственный контракт № 13411.1400099.11.036  от 08.04.2013 г. с Минпромторгом РФ.

Цена государственного контракта бюджет/внебюджет – 60 000 000/15 000 000 руб.

Сроки выполнения: 05.04.2013 – 26.11.2015 гг.

Результаты: Разработана конструкторская и технологическая документация ДРУК.433153.087  литеры «О1» на лампу бегущей волны длинноволновой части сантиметрового диапазона для аппаратуры космических связных ретрансляторов. Изготовлены опытные образцы. Проведены предварительные испытания опытных образцов.

5. Наименование ОКР: «Разработка широкополосных комплексированных изделий на лампе бегущей волны (СВЧ-усилитель) в диапазоне 4-18 ГГц (литера 1 – в диапазоне 4-12 ГГц; литера 2 – в диапазоне 8-18 ГГц) с выходной непрерывной мощностью не менее 50 Вт».

Шифр: «Комплекция-11».

ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» (ФЦП №1).

Государственный контракт № 13411.1400099.11.040  от 08.04.2013 г. с Минпромторгом РФ.

Цена государственного контракта бюджет/внебюджет – 55 000 000/13 750 000 руб.

Сроки выполнения: 08.04.2013 –29.11.2015 гг.

Результаты: Разработана конструкторская и технологическая документация ДРУК.434815.030 литеры «О1» на широкополосные комплексированные изделия на лампе бегущей волны в диапазоне 4-18 ГГц. Изготовлены опытные образцы. Проведены предварительные испытания опытных образцов».

6. Наименование НИР: «Создание и исследование характеристик катодно-сеточных узлов и электронных пушек на основе многоострийных структур с групповым размещением вертикально ориентированных углеродных автоэмиттеров в ячейках сетки для электровакуумных СВЧ приборов»

Шифр: «Автокатод-А».

ФЦП: «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».

Контрагентский договор № 144111929999.11.012-А от 29.05.2014 г. с АО «НПП «Торий».

Цена договора: бюджет/внебюджет – 13 000 000/6 500 000 руб.

Сроки выполнения: 29.05.2014 –29.09.2015 гг.

Результаты: НИР реализована.

В 2015 году выполнена также ОКР «Вакуум-18» (спецтема с закрытым ТЗ).

в ОАО «НПП «Пульсар»:

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Информация о выполнении (краткое описание выполненных работ и достигнутых результатов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение направлений исследований и разработок, технологических проектов платформы |  | В 2015 году ОАО «НПП «Пульсар» проведено уточнение тематики исследований и разработок в области электронных СВЧ компонентов, наиболее перспективных для развития в рамках ТП. |
| 2 | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |  | Все работы реализуются в рамках Федеральных целевых программ. Значительное продвижение. Уровень значимости – высокий. Объем финансирования. |
| 2.1 | Полигон НИОКР «Разработка технологии нанесения защитных оксидных покрытий на основе РЗМ для нитрид-галлиевых интегральных схем СВЧ диапазона» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2013 году Бюджетных средств на 2015г. – 9 330,0 тыс. руб. |
| 2.2 | Багор ОКР «Разработка базовых технологий создания мощных МИС СВЧ на структурах нитрида галлия с предельно-достижимыми значениями удельной мощности и рабочих напряжений для работы в экстремальных условиях» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа завершена Бюджетных средств на 2015г. – 33 250,0 тыс. руб. |
| 2.3 | Блок-25 ОКР «Разработка перспективных методов проектирования, моделирования и оптимизации сложнофункциональной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы в частотных диапазонах до 18 ГГц, включая проектирование активных приборов, полосковых линий передачи, согласующих компонентов, формируемых в едином технологическом процессе» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа завершена Бюджетных средств на 2015г. – 66 380,0 тыс. руб. |
| 2.4 | Дискрет-27 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии внутрисогласованных сверхвысокочастотных транзисторов Х-диапазона частот» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 20 000,0 тыс. руб. |
| 2.5 | Дискрет-33 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии ряда малошумящих сверхвысокочастотных GaN транзисторов, стойких к воздействию входной мощности до 10 Вт» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 13 000,0 тыс. руб. |
| 2.6 | Дискрет-35 ОКР «Разработка и освоение производства ряда мощных GaN транзисторов в диапазоне частот 2,6-3,5 ГГц» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2015 году Бюджетных средств на 2015г. – 21 000,0 тыс. руб. |
| 2.7 | Комплекция-10 ОКР «Разработка модуля СВЧ усилителя мощности с источником питания в диапазоне частот (2000 – 2700) МГц» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2013 году Бюджетных средств на 2015г. – 18 900,0 тыс. руб. |
| 2.8 | Комплекция-13 ОКР «Разработка усилителя СВЧ сигнала в передатчиках РЛС» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2013 году Бюджетных средств на 2015г. – 20 000,0 тыс. руб. |
| 2.9 | Одноцветник-28 ОКР «Разработка SiGe сверхвысокочастотного усилителя с малым потреблением мощности» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2013 году Бюджетных средств на 2015г. – 10 000,0 тыс. руб. |
| 2.10 | Одноцветник-37 ОКР «Разработка СВЧ усилителей диапазона частот (0,1 – 6) ГГц в герметичном корпусе для поверхностного монтажа на микрополосковую плату» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2013 году Бюджетных средств на 2015г. – 11 000,0 тыс. руб. |
| 2.11 | Одноцветник-41 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии импульсных квазимонолитных интегральных схем усилителей С- и Х-диапазонов с выходной мощностью (10-15) Вт на нитриде галлия». | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 15 000,0 тыс. руб. |
| 2.12 | Одноцветник-42 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии усилителя с выходной линейной непрерывной мощностью 5 Вт диапазона частот (1–6) ГГц». | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 18 000,0 тыс. руб. |
| 2.13 | Одноцветник-52 ОКР «Разработка и освоение производства усилителя мощности на GaN транзисторах с интегрированной системой жидкостного охлаждения» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2015 году Бюджетных средств на 2015г. – 6 000,0 тыс. руб. |
| 2.14 | Многоцветник-38 ОКР «Разработка приемопередающего модуля S-диапазона для адаптивной активной фазированной антенной решетки» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 15 000,0 тыс. руб. |
| 2.15 | Многоцветник-42 ОКР «Разработка многоканального передающего модуля длинноволновой части сантиметрового диапазона длин волн» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 19 000,0 тыс. руб. |
| 2.16 | Многоцветник-44 ОКР «Разработка ряда 4-х канальных приемопередающих модулей цифровой активной фазированной антенной решетки Х-диапазона» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 21 050,0 тыс. руб. |
| 2.17 | Многоцветник-48 ОКР «Разработка и освоение производства многоканального приемопередающего модуля с первичной цифровой обработкой сигнала» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2015 году Бюджетных средств на 2015г. – 6 000,0 тыс. руб. |
| 2.18 | Высотка-20 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии ряда радиационно-стойких монолитных интегральных схем сверхширокополосных делителей частоты с фиксированным и программируемым коэффициентом деления на диапазон частот 0,5 – 18 ГГц» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа завершена Бюджетных средств на 2015г. – 21 000,0 тыс. руб. |
| 2.19 | Высотка-23 ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии ряда радиационно-стойких сверхвысокочастотных передающих модулей P и L диапазонов частот» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 40 000,0 тыс. руб. |
| 2.20 | Высотка-26 ОКР «Разработка и освоение производства параметрического ряда радиационно-стойких твердотельных сверхвысокочастотных перестраиваемых генераторов, управляемых напряжением» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2014 году Бюджетных средств на 2015г. – 34 000,0 тыс. руб. |
| 2.21 | Высотка-29 ОКР «Разработка и освоение производства ряда радиационно-стойких перестраиваемых генераторов, управляемых напряжением на диапазон рабочих частот от 3,5 до 12 ГГц.» | ОАО «НПП «Пульсар» | Работа начата в 2015 году Бюджетных средств на 2015г. – 10 000,0 тыс. руб. |

АО «НПП «Торий» разработаны предложения по СПИ, которые включены в утвержденную редакцию стратегической программы исследований.

Для стратегической программы исследований разработано и предложено три проекта:

Раздел СПИ: «Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения»

Проект: «Создание базовых технологических процессов производства эффективных термокатодов, технологии очистки узлов и напыления покрытий, магнитных систем и окон выводов энергии для мощных и сверхмощных СВЧ ЭВП».

Объем финансирования — 240 млн. руб.

Источник финансирования — ФЦП ЭКБ.

Срок реализации проекта — 2011-2015 г.г.

В рамках реализации проекта завершена НИР «Автокатод»-«Исследования по разработке базовых конструкций и технологий изготовления многолучевых электронно-оптических систем электровакуумных СВЧ приборов на основе автоэмиссионных катодно-сеточных узлов с активными средствами на основе упорядоченно наноструктурированных полупроводниковых и углеродных материалов» (ФЦП ЭКБ, бюджет 52,7 млн. руб., внебюджет 26,35 млн. руб.).

Раздел СПИ: «Приборы и устройства СВЧ специального назначения»

Проект: «Разработка базовых технологий изготовления мощных импульсных усилителей СВЧ на основе клистронов и ЛБВ дм, см, мм диапазонов длин волн с выходной мощностью от 300 Вт до 6,0 МВт и мгновенной полосой до 1,5 ГГц с улучшенными массогабаритными характеристиками».

Объем финансирования — 650 млн. руб.

Источник финансирования — ФЦП ЭКБ, ФЦП №1.

Срок реализации проекта — 2011-2015 г.г.

В рамках реализации проекта выполнялись следующие НИОКР:

- ОКР «Вакуум-25» (ФЦП № 1, бюджет 13,0 млн. руб., внебюджет 3,25 млн. руб.).

- ОКР «Вакуум-27» (ФЦП № 1, бюджет 13,9 млн. руб., внебюджет 3,75 млн. руб.).

- ОКР «Август-1М» (договор с предприятием, бюджет 17, 0 млн. руб.).

- ОКР «Дуэль»-«Разработка малогабаритного источника СВЧ энергии 8 мм диапазона длин волн с малым временем готовности» (договор с предприятием, 1,375 млн. руб.).

- СЧ ОКР «Атлет»-«Разработка мощного широкополосного усилительного клистрона пакетированной конструкции в сантиметровом диапазоне длин волн для аппаратуры специального назначения» (договор с предприятием, бюджет 5,0 млн. руб.).

- ОКР «Сонет»-«Разработка пакетированной ЛБВ 8-мм диапазона длин волн с выходной мощностью 1 кВт (собственные средства 281,24 тыс.руб.).

- ОКР «Балет»- «Разработка мощного низковольтного импульсного усилительного клистрона пакетированной конструкции с выходной импульсной мощностью 3 МВт, средней мощностью 10 кВт, работающего на частоте 5712 МГц» (собственные средства 5,91 млн. руб.).

- ОКР «Форма-М»-«Разработка двулучевого широкополосного импульсного клистрона 8-мм диапазона длин волн с выходной мощностью не менее 5 кВт с воздушным принудительным охлаждением» (собственные средства 0,9 млн. руб.).

Раздел СПИ: «Комплексы специального назначения»

Проект: «Разработка промышленных СВЧ установок и станций электронной обработки».

Объем финансирования — 200 млн. руб.

Источник финансирования — ФЦП ЭКБ.

Срок реализации проекта — 2011-2015 г.г.

Успешно завершена ОКР «Поток-1» - «Разработка СВЧ модуля линейного ускорителя электронов средней мощности до 15 кВт с энергией 10 МэВ для терапевтических и технических приложений» (ФЦП ЭКБ, бюджет 40,0 млн. руб., внебюджет 20,0 млн. руб.).

В 2015 году ОАО «НИИЭТ» продолжены исследования по направлениям ТП «СВЧ технологии», получившие бюджетное финансирование в рамках Федеральной целевой программы № 1.

| Содержание работ | Исполнитель | Год начала работ, объем финансирования в 2015г. |
| --- | --- | --- |
| ОКР «Разработка серии длинноимпульсных мощных LDMOS транзисторов для применения в P диапазоне длин волн», шифр «Дискрет-29» | ОАО «НИИЭТ» | Работа начата в 2013 году 3 этап Бюджетных средств на 2015г. – 13 000,0 тыс. руб. Внебюджетных средств на 2015г. – 4 750,00 тыс. руб. |
| ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии комплекта линейных LDMOS транзисторов с улучшенными энергетическими характеристиками в L-диапазоне», шифр «Дискрет-34» | ОАО «НИИЭТ» | Работа начата в 2014 году 2 этап Бюджетных средств на 2015г. – 14 000,0 тыс. руб. Внебюджетных средств на 2015г. – 3 500,00 тыс. руб. |

АО «ГЗ «Пульсар» в рамках развития научной и инновационной инфраструктуры совместно с другими предприятиями кластера (потенциальными резидентами Технопарка «Пульсар»):

- проводились работы по формированию тематики мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 2014-2020г.г.».

- сформирован комплекс мероприятий по технологическому направлению «Материалы со специальными радиофизическими свойствами, а также материалы для микроэлектроники и химических источников тока» проекта подпрограммы «СМ-2025»;

- В рамках формирования  Перечня  НИОКР,  планируемых  к  постановке  в  обеспечение импортозамещения в части ЭКБ, даны предложения в АО «Росэлектроника» по следующим направлениям Перечня:

  - разработка сверхвысокочастотной электронной компонентной базы;

  - разработка изделий полупроводниковой электроники;

  - разработка комбинированных устройств электроники.

- выполнялись работы по  реализации проектов, отмеченных грантами  Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ);

- «Исследование влияния ионной обработки в процессе электронно-лучевого напыления наноразмерных слоев тугоплавких металлов на их свойства и качество поверхности гетероструктуры AlGaN/GaN»;

Было проведено сравнительное исследование микроструктур Ti/Al/Ni/Au и Ti/Al/W/Au контактов. решены технические трудности нанесения плёнок вольфрама путём ионной обработки подложек и применением ионного ассистирования в процессе роста плёнки, проведено сравнительное исследование структур омических контактов Ti/Al/Ni/Au и Ti/Al/W/Au на  AlGaN/GaN  гетероструктурах. На рис. 1 представлены оптическое и электронно-микроскопическое изображения поверхности системы Ti/Al/Ni/Au после вжигания. Высота конгломератов примерно 0,417 мкм, поверхность состоит из трёх фаз: крупные конгломераты в форме капель и относительно гладкие участки. На рис. 2-4 представлены результаты измерения химического состава областей, отмеченных на рис.1б, полученные методом рентгеновского дисперсионного анализа. Капли состоят из соединений Al-Ni и Al-Au, в гладких участках преобладает золото.

| а) |  | б) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.1 Оптическое (а) и электронно-микроскопическое (б) изображения поверхности системы Ti/Al/Ni/Au после вжигания |  |  |  |
| Рис.2 Химический состав фаз по поверхности системы Ti/Al/Ni/Au спектр 1 |  | Рис. 3 Химический состав фаз по поверхности системы Ti/Al/Ni/Au спектр 2 |  | Рис. 4 Химический состав фаз по поверхности системы Ti/Al/Ni/Au спектр 3 |

В системе Ti/Al/W/Au существенно изменилась  морфология поверхности. На рис.5 представлено оптическое изображение поверхности. Максимальная высота неровностей составляла 0,143 мкм. После вжигания при 950 ºС вольфрам остался неизменным. Обе системы имели идентичные электрические характеристики.

| Рис. 5 Оптическое изображение поверхности системы Ti/Al/W/Au после вжигания | Рис. 6. SEM изображение скола структуры AlInN/ GaN на сапфировой подложки |
| --- | --- |

- «Исследование процессов эпитаксиального роста гетеро структур InAlN/InGaN на сапфировых подложках для СВЧ-транзисторов коммутационных систем»;

Методом МОС-гидридной эпитаксии в компании Сигм Плюс для верификации проведенного ранее моделирования в программных пакетах Virtual Reactor и Field Effect Transistor Integrated Simulator были выращены несколько структур, которые различались временем роста и температурой роста слоя i-AlInN. Полученные результаты измерений удельного сопротивления проводящего канала четырехзондовым методом при комнатной температуре были в районе 203-224 Ω/□, что в значительной мере соответствует расчетным значениям.

На рис. 6 приведена SEM изображение скола структуры AlInN/ GaN на сапфировой подложке.

- Научно-исследовательским Центром инновационных технологий (НИЦИТ) были  проведены работы, связанные с оптимизацией существующего технологического процесса, разработки конструкций и топологических структур новых изделий на основе широкозонных полупроводников (AlGaN/GaN), работы по моделированию и экстракции электрофизических параметров полупроводниковых приборов.

В ИПТМ РАН в 2015 году в рамках п. 2.2 Разработка создание твердотельной элементной базы генерации и детектирования излучения терагерцового диапазона Стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии» в 2015 году предполагалось провести прикладные проблемно ориентированные исследования, направленные на формирование научно-технологического задела для выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и промышленного внедрения результатов по теме «Эффективные твердотельные спин-инжекционные генераторы терагерцевого излучения». В связи с этим было подготовлено и зарегистрировано предложение по мероприятию 1.3 ФЦП по теме "Исследование процессов излучения электромагнитных волн терагерцевого диапазона частот для разработки новых эффективных когерентных и некогерентных твердотельных спин-инжекционных генераторов и их технологий" (Системный номер 2015-07-08-25056, Регистрационный номер 4441 от 08.07.2015) при научно-технологической кооперации следующих участников: ТП «СВЧ технологии» - АО «НПП «Исток» им. Шокина», Фрязинского филиала ФГБУН Института радиотехники электроники им. В.А. Котельникова РАН и ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН на период 2016-2017 г.г.. Для успешной реализации этих работ была оказана поддержка ТП «СВЧ технологии» по актуализации этого предложения в Федеральную целевую программу Министерства образования и науки РФ.

В рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО «НПП «Торий» и ФГБОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова» (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына) действует научно-образовательный центр по ускорителям электронов.

На АО «НПП «Контакт» на базе центра коллективного пользования высокоточного исследовательского и производственного оборудования АО «НПП «Контакт» совместно с Саратовским государственным университетом (СГУ) проведены презентации для специалистов предприятий городов Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова, Казани с целью ознакомления с возможностями центра.

Для ОАО «Авангард» г. Санкт-Петербург проведены работы по изготовлению опытных образцов ПАВ-устройств с топологическими номами менее 0,35 мкм, включающие технологические процессы:

- химическая очистка пластин LiNbO3;

- прецизионное нанесение электронного резиста;

- электронная литография топологии устройств системой электронно-лучевой литографии CABL-9510;

- вакуумное напыление слоя Al толщиной 0,08 мкм.

Для ОАО «НПП «Радар-ММС» изготовлены опытные образцы гиперзвуковых линий задержки с рабочей частотой 16.6-17.8 ГГц, Тех. Процессы: - напыление слоя AlN (нитрид аллюминия).

Совместно с СГУ и АО «ЦНИИА» проведены работы по расчету, разработке конструкции, топологии радиочастотных меток в диапазоне от 2 Гц до 6 Гц. Изготовлены опытные образцы радиочастотных меток.

В 2015 году АО «НПП «Контакт» принял участие в конкурсах на проведение следующих НИОКР:

- Разработка сверхударопрочного модуля задержки сигналов миллиметрового диапазона для систем радиоэлектронной борьбы. Сроки проведения работы – апрель 2015 г. – ноябрь 2017. Объем бюджетного финансирования – 56 млн. руб.

- Разработка промышленной технологии создания электронно-управляемых фазочастотных блоков на основе гетероструктур с наноразмерными диэлектрическими пленками. Сроки проведения работы – апрель 2015 г. – ноябрь 2017 г. Объем бюджетного финансирования – 90 млн. руб.

Обе работы реализуются в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации  на 2011-2020 годы».

В АО «НИИ «Феррит-Домен» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2013 - 2020 годы» Программа 1 и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы проводится ряд ОКР по созданию приборных рядов ферритовых СВЧ приборов низкого и высокого уровня мощности дм-, см-, мм- диапазонов длин волн (группа «Приборы и устройства СВЧ специального назначения» ТП «СВЧ технологии»), к которым относятся следующие работы:

| № | Наименование работы / проекта | Сроки | Организации - соисполнители | Группы технологий, к которым относится работа | Объемы выделенных средств бюджетных и внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКР «Защищенность», Разработка базовой технологии создания радиопоглощающих и радиоэкранирующих материалов для защиты электронных модулей и базовых несущих конструкций с повышенными характеристиками электромагнитной совместимости для наземной и морской радиоэлектронной аппаратуры | 2014 г.- 2015 г. | ООО «ИЦ ВИТУ» | Технология получения инновационных материалов – наноструктуриро-ванных радиопоглощающих покрытий | Бюджет – 61 млн.р. Собственные средства – 32,5 млн.р. |
| 2 | ОКР «Феррит-13», Разработка ряда ферритовых приборов для космических связных ретрансляторов | 2013 г. –2015 г. | ̶ | Технологии создания сложно функциональных блоков и радиоэлектронных устройств на основе СВЧ электроники | Бюджет – 50 млн.р. Собственные средства – 12,5 млн. р. |

На базе ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» действуют:

– центр коллективного пользования «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов (Карповский ЦКП)»;

– центр коллективного пользования «Ядерно-физические и радиохимические методы и измерения (ЯРМИ)»;

– уникальная научная установка «Многоцелевой модернизированный химико-технологический экспериментальный комплекс на базе исследовательского ядерного реактора ВВР-ц (Уникум ВВР-ц)»;

– уникальная научная установка «Автоматический нейтронный дифрактометр для исследования атомной структуры монокристаллов (Монокристальный нейтронный дифрактометр)»;

– научно-образовательный центр «Инновационное образование и новые технологии в ядерно- и радиационно-химических процессах» совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Для выполнения НИР и НИОКР, а также участия в работе НОЦ привлекаются молодые специалисты, дипломники и студенты разных ВУЗ-ов (НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИСиС», ФГБОУ ВПО «МИТХТ» и др.).

АО «ОНИИП» в период с января 2015 года по декабрь 2015 г выполнены следующие НИОКР по технологическим направления платформы «СВЧ технологии»:

В 2015 году завершен ОКР «Бронза-14» в рамках которой разработан ряд устройств частотной селекции на низкотемпературной керамике LTCC.

В АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» в 2015 году:

1. Продолжались поисковые исследования по созданию особочистых металлических сплавов с заданным содержанием редкоземельных элементов для мишеней магнетронных установок, используемых при создании металлической разводки дискретных СВЧ полупроводниковых приборов и монолитных интегральных схем.

В рамках реализации СПИ ТП «СВЧ технологии» ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» осуществляет исследования и разработки в области получения критических материалов высокого качества для электронных СВЧ компонентов и СВЧ радиоприборостроения:

- порошки вольфрама чистотой и зернистостью по требованию ТЗ;

- МБВП ЭЛП вместо ВИ  - поковки до 30 кг;

- гафний в листах, с чистотой, превышающей И1 за счет ЭЛП;

- самарий, эрбий, гадолиний высокой чистоты методом ЭЛП в слитках диаметром 60-260 мм, длиной до 2000 мм;

- лист ВР27 с чистотой, превышающей ВП за счет ЭВП;

- трубка молибден Ø 4..10 мм.

2. Проводились мероприятия по внедрению технологических процессов изготовления СВЧ керамических печатных плат, разработанных в рамках ОКР «Кедр», выполненной в 2011-2013 гг. по заказу Минпромторга России.

Основанием к «разработке базовой технологии производства термоустойчивых сильноточных плат из вакуум плотной керамики с рабочими диапазонами от 10 до 210 ГГц при температурах от -270 до +200 °С для ЭКБ РЭА в незащищенном исполнении» (НИОКР выполнена в 2011-2013г.г.) послужила компетенция ОАО «НИИВТ им.С.А.Векшинского» в производстве корундовой и сапфировой (безшпинельной, безщелочеземельной) вакуум плотной керамики металлокерамических узлов приборов с вертикальным фронтом сигнала.

Необходимость вышеназванной работы определяется отсутствием в мире станций многомодального уплотнения оптоволоконной связи. Такие станции требуются как для развития сотовой и цифровой связи на расстояния масштаба 2000 км без усилителей и ретрансляторов, так и для мониторинга труднодоступных месторождений полезных ископаемых (шельф Северного Ледовитого Океана, месторождения РЗМ на севере Якутии).

Заказчиком технологии и оппонентом защиты ОКР был ФГБУН ИСВЧПЭ РАН подтвердивший уровень ОКР и перечисливший наиболее заинтересованные открытые организации в использовании результатов технологии.

ПАО «Радиофизика» в рамках реализации проекта СПИ ТП «СВЧ технологии» на 2015 год совместно с ЗАО «Светлана-Рост» была подана заявка на участие в конкурсе Минобрнауки России проводимого, по п. 1.4 мероприятий федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В результате отбора был принят комплексный проект «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4-18 ГГц» (срок реализации 2015-2017 гг., объем финансирования - 212,04 млн.руб.). Соисполнителями по данному проекту являются:

ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» п. 1.3 мероприятий ФЦП, тема «Разработка технологии in-situ пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания невплавных оммических контактов к ним» (срок реализации 2015- 2016 гг.);

МФТИ (государственный университет) п. 1.3 мероприятий ФЦП, тема «Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС» (срок реализации -2015-2016 гг.).

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. совместно с МИЭМ при НИУ ВШЭ продолжил работу по созданию базовой кафедры на базе предприятия, в соответствии с согласованным Протоколом между АО «ЦНИТИ «Техномаш» и МИЭМ при НИУ ВШЭ.

АО «Концерн «Вега» в 2015 году в рамках постановления 218 Минобрнауки совместно с НИЯУ МИФИ выполняли комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства «Разработка перспективных СВЧ компонентов для высокоплотных радиоэлектронных модулей нового поколения». В ходе выполнения комплексного проекта разработаны и внедряются в опытное производство технологические процессы (технология 3DMS) получения прецизионной многоуровневой разводки микрокоммутационных плат различного назначения (СВЧ, цифровых, силовых и т.д.) для высокоплотных электронных модулей (ВПЭМ) следующего поколения. Разработанные технологические процессы обеспечивают получение многослойной микрокоммутационной платы на высокотеплопроводном изолированном основании (керамика ALN), в объем которой вмонтированы и электрически соединены между собой различные кристаллы интегральных схем, включая решения микрофотоники. На базе этих технологических процессов 3DMS были спроектированы и изготовлены узлы перспективного доплеровского измерителя скорости и угла сноса, работающего в диапазоне частот 36 ГГц. Технологии 3DMS обеспечивают повышенную устойчивость к внешним воздействующим факторам за счет монолитного исполнения ВПЭМ и использования подложки с удачно подобранными свойствами (низкая чувствительность к вибрационным нагрузкам, ударам, климатическим и другим эксплуатационным факторам), с минимальными топологическими нормами менее 10 мкм, что на порядок превосходит возможности существующих   производств   печатных   плат.   Для измерения характеристик, разработанных ВПЭМ созданы измерительные стенды в диапазоне частот до ПО ГГц.

АО «Концерн «Вега» имеет определенные наработки и компетенцию в области получения и применения перспективных материалов радиоэлектроники, таких как SiC, GaN, А1203 и др., и решений на их основе.

Раздел 7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

В 2015 году проведены: 1 заседание Наблюдательного совета, 2 совместных заседания членов Правления и Бюро НТС, 2 совещания участников ТП «СВЧ технологии», 2 заседания Экспертного совета. В мероприятиях, на которых происходил обмен мнениями и предложениями по развитию ТП «СВЧ технологии», участникам совещаний предоставлялась информация о мероприятиях, проведенных Минэкономразвития России и Минобрнауки России по взаимодействию с институтами развития и формам поддержки инновационных проектов в области СВЧ технологий.

В 2015 году проведен ряд совещаний, выставок и научно-практических конференций по научно-техническим вопросам развития СВЧ технологий с привлечением участников ТП «СВЧ технологии».

ТП «СВЧ технологии» и ряд организаций-участников приняли активное участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2014», проходившем в             г. Москва 2-4 декабря 2015 года.

В ИСВЧПЭ РАН 19 июня 2015 года состоялся  4-й научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith GmbH: от идеи до реализации» (организаторы – ИСВЧПЭ РАН при поддержке ООО «ОПТЭК»).

В рамках семинара были представлены результаты работ ИСВЧПЭ РАН по 4-м Соглашениям о предоставлении субсидий с Минобрнауки России (№14.604.21.0003, №14.607.21.0087, №14.607.21.0011, №14.604.21.0136), темы которых входят в направления стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии».

ИСВЧПЭ РАН все основные работы, выполняемые по заказу Минобрнауки России, были представлены на научно-практической конференции по итогам реализации в 2015 году прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» в рамках национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2015, 2–4 декабря 2015 года.

(скан страницы о ТП «СВЧ технологии» из журнала выставки прилагается).

ОАО «НПП «Пульсар» в период с 7 по 9 октября 2015 г. в г. Дубна совместно с рядом организаций подготовлена и проведена 
XIV Всероссийская научно-техническая конференция «Пульсар-2015» – «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА».

Конференция прошла при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ГК «Российские технологии», АО «Росэлектроника», Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, Финансового университета при Правительстве РФ, МГТУ МИРЭА, НИЯУ «МИФИ», ИСВЧПЭ РАН. В работе конференции «Пульсар-2015» приняли участие более 150 представителей научного сообщества предприятий Российской Федерации и ближнего зарубежья (г. Минск, Республика Беларусь):

В 2015 году ФГУП «НПП «Торий» принимал участие в следующих информационных мероприятиях:

- «СВЧ-электроника, 2015. Наука. Технология. Производство». Научно-техническая конференция АО «НПП «Исток» им. Шокина, г. Фрязино, 13-14 мая 2015 г.

Участников – 6, докладов – 8.

- IV Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ». Санкт-Петербург. июнь 2015 г. Участников – 4, докладов – 9.

- «Вакуумная наука и техника»  XXII научно-техническая конференция с международным участием. г. Феодосия, Крым, сентябрь-октябрь 2015г.

Участников – 9, докладов – 15.

- ХI Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». Абхазия, Пицунда, 14 – 26 сентября 2015 г. Участников – 2, докладов – 4.

- II Всероссийская объединенная научная конференция «Проблемы СВЧ - Электроники» МИЭМ НИУ ВШЭ – «Инновационные решения» Keysight Technologies. Москва, ноябрь 2015. Участников – 6, докладов – 4.

- Международная научно-техническая конференция, INTERMATIC – 2 0 1 5,Москва, МИРЭА, 1 – 5 декабря 2015 г. Участников – 4, докладов – 3.

- Двенадцатый Всероссийский семинар “Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики”. Москва. 10 декабря 2015. Участников – 4, докладов – 3.

Доклады участников опубликованы в материалах конференций.

В АО «НИИ «Феррит-Домен» в августе 2014 г. проведено научно-техническое совещание с заинтересованными предприятиями по проблемам создания нового поколения микро- и нанодисперсных ферритовых материалов для СВЧ-электроники.

- п.7.3. Проведение круглых столов и презентаций

В связи с 55-летием со дня основания НИИ подготовлены материалы с презентацией новых разработок в области создания СВЧ ферритовых приборов и микроволновых материалов. Презентация опубликована в Петербургском журнале электроники, 2/2014.

Презентация работ НИИ по ТП «СВЧ технологии» на 2-й ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014».

АО «НПП «Алмаз» в 2015 году участвовало в отраслевых и международных коференциях:

- Десятая международная конференция по вакуумным электронным источникам – IVESC – 2014, 30.06-04.07.2014, г. Санкт-Петербург.

Участие в выставках:

- 12 международный авиационно-космическом салон «МАКС-2015»;

- «Импортозамещение 2015».

На базе АО «НПП «Исток» им. Шокина» состоялась конференция «СВЧ – электроника, 2015. Наука. Технология. Производство», организованная научно-техническим советом Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Государственной корпорацией «Ростех»,  Акционерным обществом «Российская Электроника», Муниципальным казенным учреждением «Дирекция наукограда Фрязино» и АО «НПП «Исток» им. Шокина». В работе конференции приняли участие 210 представителей от 35 организаций промышленности, Российской академии наук, Высших учебных заведений, Холдинговых компаний, Концернов и Корпораций из г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Тулы, г. Ростова-на-Дону, г. Томска, г. Новосибирска, г. Иркутска, г. Симферополя.

В рамках пленарных заседаний и трех тематических секций было заслушано 68 докладов по актуальным вопросам развития полупроводниковой и вакуумной СВЧ электроники, применения новых материалов и технологий, комплексирования и обеспечения качества СВЧ приборов и устройств.

В период проведения конференции была организована выставочная экспозиция, на которой были представлены передовые разработки и продукция АО «НПП «Исток» им. Шокина», СКБ ИРЭ РАН, компании «Keysight Technologies Inc».

В 2015 году сотрудники АО «НПП «Исток» им. Шокина» приняли участие в следующих отраслевых конференциях:

- V научно – техническая конференция молодых ученых и специалистов   АО «НПП «Исток» им. Шокина», апрель 2015 г., г. Фрязино, Московская область;

- Совместный семинар с фондом «Сколково» «Приоритетные направления развития фотоники», ноябрь 2015 г., г. Москва;

- Пятый ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», июль 2015, г. Миасс, Челябинская область;

- 25-й Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо-2015), сентябрь 2015 г., г. Севастополь;

- Научно – техническая конференция «Вакуумная наука и техника» МИЭМ НИУ ВШЭ, октябрь 2015 г., г. Сочи;

В течении 2015 года АО «НПП «Исток» им. Шокина» приняло участие в четырех выставках:

- Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем «LAAD Defence & Security - 2015», апрель 2015 г., г. Рио-де-Жанейро;

- Международный военно-технический форум «Армия-2015»,                               июнь 2015 г., г. Кубинка, Московская область;

- 12- й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2015» в августе 2015 г., г. Жуковский, Московская область;

- Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2015»                               в декабре 2015г., г. Москва.

АО «ГЗ «Пульсар» в 2015 году с целью взаимодействия с участниками платформы и другими заинтересованными сторонами АО «ГЗ «Пульсар» в 2015 году принял участие в ряде выставок и  конференций, как российских, так и международных:

- Отраслевая конференция по широкозонным полупроводникам «SC International 2015», г. Франкфурт-на-Майне, Германия, 10-13 марта  2015 г.

- Выставка поставщиков и производителей энергоэффективных технологий при отоплении и освещении, г. Краснодар, 22 апреля 2015 г.

- Международный военно-технический форум «Армия 2015», г. Кубинка, Московская область, 16-19 июня 2015 г.

- Международный форум «Imec Technology Forum» г. Брюссель, Бельгия, 23-24 июня 2015 г.

- XIV Отраслевая научно-техническая конференция «Российская радиоэлектроника. Новые вызовы и перспективы», г. Казань, 24-25 сентября 2015 г.

- Международная выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока (ВТТА - Омск 2015), г. Омск, 2-4 октября 2015 г.

- ХIV научно-техническая конференция «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА» (Пульсар-2015), г. Москва, 7-9 октября 2015 г.

- Конференция «Проблемы России глазами молодого ученого»,                 г. Москва, МАБиУ, 27 октября 2015 г.

- Юбилейный Съезд ВЭО России «250 лет на службе Отечеству»,                      г. Москва, 31 октября 2015 г.

- Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+Building – 2015, г. Москва, Экспоцентр, 10-13 ноября 2015 г.

В январе 2015 года сотрудники АО «ГЗ «Пульсар» в составе делегации АО «Росэлектроника» посетили Китайскую корпорацию электронных технологий (China Electronics Technology Group Corporation) с целью ознакомления с перспективными технологиями производства ЭКБ.

В апреле 2015 года организовано посещения сотрудниками завода предприятий Республики Корея с целью решения вопросов, связанных с производством изделий:

- SNF Solutions – восстановление и обслуживание оборудования для проекционной - фотолитографии;

- Top Engineering – оборудование для эпитаксии;

- AP Systems – кластерное технологическое оборудование для производства полупроводниковых приборов.

Для укрепления, развития и расширения форм  корпоративных коммуникаций в научной сфере в 2015 году опубликованы статьи по вопросам компетенции предприятия:

- В.А. Буробин, А.М. Коновалов, А.А. Макаров, М.В. Пашков, В.В, Пищагин. Применение плёнок тугоплавких металлов в омических контактах к AlGaN/GaN гетероструктурам, «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы»; стр. 49-56

- Буробин В.А.  Приборы СВЧ и силовой электроники на основе широкозонных материалов, Федеральный справочник «Оборонно-промышленный комплекс России», Москва, 2015, стр. 243.

- Буробин В.А. Создатели надежной маскировки, «Арсенал отечества», № 4 (18), 2015, стр.38-40

- Буробин В.А Создание технопарка ‒ новый этап развития завода «Пульсар», Московские Торги», №9, 2015, стр.10-11

- материалы XIV научно-технической конференции специалистов «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА», Москва, 2015, стр. 84-88.

АО «ЦНИИИА»:

- участие в 14-ой отраслевой научно-технической конференции в г. Ялта.

- участие в совещании с менеджментом ф. Rohde&Schwarz по вопросу сотрудничества в г. Мюнхен.

- участие в совещании с менеджментом ф. Agilent Technologies (Keysight Technologies) в Малайзии по вопросам организации сборки изделий фирмы.

- участие в аэрокосмическом салоне в г. Дубаи (ОАЭ)

ИПТМ РАН:

-  принимал участие в рабочем совещании (16-17 декабря, МГУ, г. Москва) по организации международного консорциума по Терагерцевой фотонике и оптоэлектронике (Terahertz photonics and optielectronics), подписании меморандума об участии в консорциуме, представлении доклада от ИПТМ РАН, ИРЭ РАН, ФИРЭ РАН и Стокгольмского университета по теме: G.M. Mikhailov, E.A. Vilkov, S.A. Nikitov, V. Korenivski "Spin-injection Terahertz Photonics on the Base of Magnetic Metals Nanojunctions".

-  принимал участие в международный симпозиуме (июнь 2015, г. Черноголовка) по Основам и прикладным задачам терагерцевых устройств и технологий, представлении доклада при участии ИПТМ РАН, ИРЭ РАН и ФИРЭ РАН по теме: G.M. Mikhailov, A.V. Chernikh, S.G. Chigarev, Yu.V. Gulyaev, I.V. Malikov, A.I. Panas, E.A. Vilkov and P.E. Zilberman, "The THz spin-injection radiation in planar ferromagnetic-antiferromagnetic metamaterials", Russia-Japan-USA Symp. on Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies, 2015г., p. 193.

Для укрепления, развития и расширения форм корпоративных коммуникаций в научной сфере в 2015 году опубликованы статьи по вопросам компетенции предприятия при участии ИПТМ РАН, ИРЭ РАН и ФИРЭ РАН:

- Чигарев С.Г., Вилков Е.А., Гуляев Ю.В., Зильберман П.Е., Маликов В.И., Михайлов Г.М., Панас А.И., Черных А.В., "Базовые конструкции и рабочие характеристики нано и микроразмерных экспериментальных генераторов терагерцевых волн 3-30 ТГц", Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, V2, N2, c.65, 2015г.

- Чигарев С.Г., Вилков Е.А., Гуляев Ю.В., Зильберман П.Е., Маликов В.И., Михайлов Г.М., Панас А.И., Черных А.В., "Спин-инжекционный терагерцовый генератор на базе монолитной структуры типа «метапереход»", Радиотехника и электроника, V60, N9, c.992, 2015г.

- Чигарев С.Г., Вилков Е.А., Гуляев Ю.В., Зильберман П.Е., Маликов В.И., Михайлов Г.М., Панас А.И., Черных А.В., "Стимулированное терагерцовое излучение", Радиотехника и электроника, V60, N9, c.963, 2015г.

ОАО «НИИЭТ» в 2015 году принимало участие в ряде выставок и научно-практических конференций, как российских так и международных, в том числе:

- 18-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих "ЭкспоЭлектроника", Россия, г. Москва, 24–26 марта 2015г ;

- XV международная специализированная промышленная выставка «Радиоэлектроника и приборостроение 2015», Россия, г. Санкт-Петербург, 21–23 октября 2015г.;

- IV всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», Россия, Санкт-Петербург, 1-4 июня 2015 г.;

- VII Международная научно-технической конференции «Микро- и нанотехнологии в электронике», Кабардино-Балкарский Университет, Нальчик, 1-6 июня, 2015г;

- XXIII International Conference “Relaxation phenomena in solids”, September 16-19, 2015 Voronezh, Russia RPS-23;

- XIV международный семинар «Физико-математическое моделирование систем», Россия, Воронеж, 26-27 июня 2015г.

- XXII Международная конференция "Математика. Компьютер. Образование", Россия, г. Пущино, 26-31 января 2015 года;

- 14-я научно-техническая конференция «Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА» («Пульсар-2015») г. Москва, 7-9 октября 2015 г.;

- 3-я Всероссийская научно-практическая конференция "Радиолокационная техника: устройства, станции, системы. РЛС – 2015", Россия, г. Муром, 9 – 10 июня 2015г.;

- 10-й Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы», г. Санкт-Петербург, 23 - 25 марта 2015 г.;

- Международной конференции «Микроэлеткроника – проектирование, производство и применение» Крым, г. Алушта, 28 сентября – 3 октября 2015 г.;

- Семинар «Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния и нитрида галлия», Россия, Москва, 27 октября 2015 г.

Доклады участников опубликованы в материалах конференций.

II. Совместно с ЗАО «Светлана-Рост», г. Санкт-Петербург, выполнены инициативные работы за счет собственных средств по созданию мощных СВЧ транзисторов на нитриде галлия. На ОАО «НИИЭТ» разработана топология и управляющая информация для изготовления мощных нитрид галлиевых транзисторных кристаллов по технологии OSV&Air Bridge и ISV на технологической линии ЗАО «Светлана-РОСТ». Получены  экспериментальные образцы GaN транзисторов, по основным эксплуатационным параметрам в исследованных режимах соответствующие зарубежному техническому уровню. Сравнение экспериментальных образцов GaN транзисторов было проведено с зарубежными аналогами с выходной мощностью 5 Вт на частоте 2 ГГц при напряжении питания 12,5 В.

В инициативном порядке совместно с ЗАО «ДЗРД» проведены работы за счет собственных средств по разработке технологии изготовления металлокерамических корпусов мощных СВЧ LDMOS транзисторов в условиях серийного производства. В изготовленных экспериментальных образцах корпусов собраны и испытаны мощные СВЧ транзисторы 2П998А. По техническим параметрам в части стойкости к механическим и климатическим воздействиям транзисторы соответствуют требованиям «Климата-7», ГОСТ РВ 20.39.414.1-97.

С использованием отечественных карбидкремниевых эпитаксиальных структур, изготовленных на АО НПК «Электровыпрямитель», г. Саранск, проведены исследовательские работы по созданию диодов Шоттки. Получены экспериментальные образцы на прямой ток до 5 А и обратное напряжение 1200 В.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. совместно с МИЭМ при НИУ ВШЭ подготовил предложения по перспективным разработкам в области космических исследований с учеными США. Данные исследования и разработки развивались совместно с Научно-исследовательской лабораторией космических исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ, которая в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» выполняет проект по теме «Создание модулей контроля параметров потоков космических излучений на базе широкозонных полупроводниковых сенсоров для перспективных транспортных космических систем с длительным сроком функционирования». Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Соглашение о предоставлении субсидии № 14.605.21.0001 от 08.07.2014г.).

Совместно с лабораторией выполнялись работы и научные исследования, а также  образовательный процесс совместно с ведущими учеными НАСА и KinetX США, а так же МИЭМ, Института космических исследований РАН, МГУ, МИФИ, МФТИ и других ведущих вузов и НИИ России.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015г. (совместно с «ПТЦ «УралАлмазИнвест») осуществлялись мероприятия по созданию экспортно-ориентированной продукции, в т.ч. на основе алмазных полупроводниковых структур для предприятий Японии и США.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. были подготовлены и направлены в Минпромторг России предложения на включение НИР «Поисковые исследования по разработке научно-технических основ создания перспективных типов радиационно-стойкой ЭКБ на основе алмазных полупроводниковых гетеро- и гомоструктур», шифр «Гетеро-Д» в раздел 13.А «Фундаментальные, поисковые, прикладные и технологические работы, проводимые Минпромторгом России» Государственной программы вооружения.

АО «ОНИИП» участвовал в следующих выставках и конференциях по технологическим направления платформы «СВЧ технологии»:

| VI МНПК «Актуальные проблемы радиофизики» | 5-10 октября | Томск |
| --- | --- | --- |
| Радиолокация, навигация, связь (RLNC–2015 | 14-16 апреля | Воронеж |
| Российская НТК «Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой» | 1-3 апреля | Санкт-Петербург |
| Международная IEEE-Сибирская конференция по управлению и связи (SIBCON-2015) | 21-23 мая | Омск |
| Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ -2015) | 22-26 марта | Омск |
| VI Всероссийская НТК «Электроника и микроэлектроника СВЧ» | 1-4 июня | Санкт-Петербург |
| 11-я ежегодная НПК «Техника приема и обработки сигналов» (ТПОС–2015) | 5–6 мая | Барнаул |
| XVIII Международная молодежная НК «Волновая электроника и ее применение в информационных и телекоммуникационных системах» | 1-5 июня | Санкт-Петербург |
| 11-я ежегодная НТК «Практические аспекты разработки отечественных СБИС типа «система на кристалле» | 21–24 апреля | Геленджик |
| II Всероссийская НТК «Системы связи и радионавигации» | 27–28 августа | Красноярск |
| XIV отраслевая НТК «Российская радиоэлектроника: новые вызовы и перспективы» | 24-25 сентября | Казань |
| 2-я Российско-Белорусская НТК «Элементная база отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение» | 17-19 ноября | Н. Новгород |
| Международная НПК «Электронные средства и системы управления» | 25-27 ноября | Томск |

АО «ОНИИП» организовал и провел следующие выставки и конференции по технологическим направления платформы «СВЧ технологии»:

| III Международная научно-техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь» (РЭиС-2015) | 6-8 октября 2015 г. | г. Омск |
| --- | --- | --- |
| Научно-технический семинар «Перспективы развития науки и техники радиосвязи» (XIII, XIV, XV заседания) | (5 февраля, 6 мая, 16 декабря) 2015 г. | г. Омск |
| XI Студенческая научно-практическая конференция «Приборостроение и информационные технологии» | 10 декабря 2015 г. | г. Омск |

Приложение 1

Анализ реализации плана действий

технологической платформы «СВЧ технологии» за 2015 год

| Наименования мероприятия | Срок | Информация о выполнении | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 |  |
| - Формирование состава участников технологической платформы |  |  |  |
| Принятие в состав участников ТП «СВЧ технологии» новых членов | В течение года | - ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - ОАО «Гиредмет». - ФГББОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». - ГАОУ ВПО «Дагестанский университет народного хозяйства». - ЗАО «Союз Электроника» (ЗАО «СЭЛ»). - ООО «ЦНИИ «Апертура». | 28.01.2015 21.12.2015 |
| Организация взаимодействия с государственными компаниями по вопросам присоединения к ТП «СВЧ технологии» | 2-3 квартал | Подготовка и рассылка предложений, поиск путей заинтересованности взаимодействия компаний с государственным участием с ТП «СВЧ технологии» | 2-4 квартал 2015 г. |
| Исключение из состава участников ТП «СВЧ технологии» | По итогам работы в 2015 году | По итогам работы в 2015 году никто не исключен из состава участников ТП «СВЧ технологии» | 4 квартал 2015 г. |
| Анализ состава участников ТП «СВЧ» для оценки их технического, научно-технологического и рыночного потенциала | В течение года | Осуществляется непрерывно | В течение года |

| Разработка дополнительного модуля и интеграция в структуру сайта ТП «СВЧ технологии», позволяющего автоматически создавать и обновлять расширенную базу данных по участникам платформы и одновременно формировать индивидуальные профайлы для каждого участника. | В течение года | Перенесено на 2016 год | В течение года |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание организационной структуры технологической платформы |  |  |  |
| Подготовка предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Сбор предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» | 4 квартал 2015 г. |
| Избрание членов Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» | 3-4 квартал | Состав Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» не изменился | 4 квартал 2015 г. |
| Подготовка информационных и презентационных материалов по ТП «СВЧ» (рус/англ яз) | В течение года | Комплект промо-материалов необходим для реализации программы мероприятий платформы, в том числе международных, привлечения партнеров и позиционирования ТП. | 3 квартал 2015 г. |
| Разработка комплекса предложений по обеспечению организационной и финансовой поддержки деятельности ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Членские взносы за участие в работе ТП «СВЧ технологии» не взимаются. Оперативная работа выполняется участниками ТП за свой счет безвозмездно. Финансовая поддержка и сопровождение реализации Программы мероприятий ТП осуществляется за счет Договоров о партнерстве. | В течение года |
| Проведение Общего собрания участников ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Подведение промежуточных итогов деятельности, решение организационных вопросов и др. с участием всех членов платформы, прошедших перерегистрацию | Перенесено на 2016 г. |

| - Подготовка плана реализации стратегической программы исследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация взаимодействия с компаниями с государственным участием, реализующим программы инновационного развития, по вопросам реализации проектов в области СВЧ технологий | В течение года | Подготовка и рассылка предложений и презентаций проектов в области СВЧ технологий | В течение года |  |
| Сбор и анализ проектов в рамках Стратегической программы исследований | 1-2 квартал | Предложения механизмов частно-государственного партнерства в области исследований и разработок для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии» | В течение года |  |
| Проведение экспертной оценки проектов в рамках Стратегической программы исследований | 1-2 квартал | Продолжение сбора и анализ предложений участников ТП «СВЧ технологии» по возможным исполнителям отдельных проектов из СПИ со стороны вузов и научных организаций, развитию их кооперации в рамках реализации проектов СПИ | В течение года |  |
| Утверждение актуализированной стратегической программы исследований на Наблюдательном совете | 2 квартал | Актуализация СПИ ТП «СВЧ технологии» | 31.07.2015 г. |  |
| Разработка Плана реализации Стратегической программы исследований | 1-2 квартал | После утверждения актуализированной стратегической программы исследований | Перенесено на 2016 г. |  |
| Разработка проекта Дорожной карты | 2-3 квартал | При условии получения методики от Минэкономразвития России | В течение года |  |
| - Развитие механизмов регулирования и саморегулирования |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Подготовка и рассылка предложений и презентаций ТП «СВЧ технологии» и проектов в области СВЧ технологий | В течение года |  |
| Организация информирующих мероприятий с целью генерации новых производственных цепочек между промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, обмену данными о ведущихся разработках и запросах промышленности на прикладные исследования | В течение года | Участие в совещаниях, выставках, конференциях и т.д. и информирование участников. Размещение информации на сайте ТП «СВЧ технологии». | В течение года |  |
| Содействие реализации проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета). Проведена экспертиза предложений по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Минобрнауки России. Отобрано около 35 проектов | В течение года |  |
| Организация взаимодействия с российскими и зарубежными технологическими платформами | В течение года | В процессе проработки с учетом имеющихся ограничений на передачу технологий в отдельных группах частот СВЧ диапазона и других характеристик СВЧ аппаратуры. | В течение года |  |
| - Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия с Минобрнауки России и профильными ВУЗами по вопросам подготовки научных и инженерно-технических кадров | В течение года | Осуществляется непрерывно (см. раздел 5 Отчета) | В течение года |  |
| Подготовка научных и инженерно-технических кадров на профильных кафедрах или специальностях в ВУЗах, на кафедрах ВУЗов на предприятиях | В течение года | Осуществляется непрерывно | В течение года |  |
| Обеспечение деятельности базовой кафедры МИРЭА. | В течение года | В 2015 году на предприятии АО «НПП «Торий» продолжает действовать базовая кафедра и аспирантура МИРЭА. По договору с МИРЭА проводится целевая подготовка студентов для ФГУП «НПП «Торий». На базовой кафедре МИРЭА обучалось 5 человек. По целевому набору МИРЭА обучалось девять студентов. | В течение года |  |
| Обеспечение деятельности базовой кафедры МИФИ. | В течение года | В настоящее время в НИЯУ МИФИ и НИУ МЭИ обучаются 19 сотрудников предприятия, 5 человек учатся в аспирантуре. | В течение года |  |
| Стажировка студентов МИРЭА, МЭИ, МИФИ | В течение года | Студенты старших курсов и дипломники МИРЭА, МЭИ, МИФИ принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях (20 человек). В рамках реализации целевой Программы «Повышение инженерно-технических кадров на 2015-2016гг.» совместно с МГТУ МИРЭА осуществляется обучение 15 сотрудников по программе: «Плазмохимические процессы в технологии производства интегральных схем», организована стажировка трех сотрудников по программе «Моделирование виртуальных лабораторий для наноиндустрии». Студенты старших курсов и дипломники МИРЭА, МЭИ, МИФИ принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях (21 человек). В аспирантуре обучается 12 человек. В настоящее время в НИЯУ МИФИ и НИУ МЭИ обучаются 19 сотрудников предприятия, 5 человек учатся в аспирантуре. Из 6 человек, окончивших ВУЗы в период 2011-2015гг., все выпускники вернулись на предприятие. По соглашению между АО «НПП «Торий» и МИФИ образована базовая кафедра № 90 «мощная импульсная электроника». На базовой кафедре МИФИ обучалось 9 человек по целевому набору. По соглашению между АО «НПП «Торий» и МЭИ образована базовая кафедра «Вакуумная электроника СВЧ, на которой обучается 15 студентов. | В течение года |  |
| Обеспечение деятельности базовой кафедры ОНИИП. |  | АО «ОНИИП» открыто 2 базовые кафедры, в тематике работ которых запланировано развитие направлений связанных с технологической платформой «СВЧ технологии» и подготовка кадров: - Кафедра моделирования радиоэлектронных систем Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. - Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств Омского государственного технического университета. В 2015/16 учебном году в учебный план базовых кафедр включены новые дисциплины «Техника СВЧ» и «Устройства частотной селекции». |  |  |
| Повышение квалификации и переподготовка сотрудников компании в вузах. | В течение года | Повышение квалификации 5 человек на базе филиала МГТУ МИРЭА г. Фрязино. В соответствии с проектом по совершенствованию целевой подготовки кадров в 2015 году для студентов и преподавателей филиала МИРЭА в г. Фрязино совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина» были организованы семинары по повышению профессиональной подготовки в компании Keysight Technologies в Великобритании (июнь 2015 г.) и в компании Dream Catcher Малайзии (декабрь 2015 г.). По итогам успешного обучения все 24 участника семинаров получили сертификаты. В 2015 году в соответствии с соглашением (договором) о сотрудничестве на предприятии АО «НПП «Исток» им. Шокина» прошли стажировку аспиранты и преподаватели МАИ (15 человек). | В течение года |  |
| Установление отношений с опорными вузами | В течение года | Установлены взаимовыгодные отношения с 9 опорными вузами. На АО «Завод «Метеор» продолжается практика проведения регулярной стажировки студентов Волжского ГУ и Волжского ГТУ, запланировано проведение дипломных проектов по СВЧ изделиям, разрабатываемым на АО «Завод «Метеор». В 2015 году подготовлены для АО «ЦНИИИА» 5 молодых специалистов в Саратовском государственном техническом университете. В настоящее время между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и филиалом МИРЭА в г. Фрязино заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого был осуществлен целевой прием 43 студентов, из которых 18 были приняты в 2015 году. Всего за счет средств предприятия в ВУЗах обучается 147 студентов, из которых 74 поступили на обучение в 2015 году. В филиале МИРЭА в г. Фрязино для обеспечения работы указанных кафедр АО «НПП «Исток» им. Шокина» в 2015 году были переоборудованы 6 лабораторий, 2 учебных класса и 1 компьютерный класс. В 2016 году дополнительно планируется создать 3 лаборатории и 1 учебный класс. | В течение года |  |
| Целевая подготовка студентов в вузах за счёт средств компании. | В течение года | На базе филиала МГТУ МИРЭА г. Фрязино. Всего за счет средств предприятия АО «НПП «Исток» им. Шокина» в ВУЗах обучается 147 студентов, из которых 74 поступили на обучение в 2015 году. В рамках целевой подготовки студентов АО «НПП «Исток» им. Шокина» сотрудничает с целым рядом высших учебных заведений России (МАИ, МЭИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ и др.). В МИРЭА по целевому набору обучалось 9 студентов. Подготовка для АО «ЦНИИИА» 5 молодых специалистов в Саратовском государственном техническом университете | В течение года |  |
| Подготовка студентов | В течение года | В АО «НПП «Алмаз» с 2001 года функционирует базовая кафедра по обучению студентов и магистров Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и филиал кафедры по обучению студентов и магистров Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина. В АО «ЦНИИИА» в 2014-2015 годах подготовка научных и инженерно-технических кадров проводится во следующим направлениям: - проводится целевая подготовка студентов; - проведена производственная и преддипломная практика для 12 студентов Саратовского государственного университета по специальности «Контроль качества в радиоэлектронной промышленности». 3 человека из них приняты на постоянную работу. Томский политехнический университет в 2015 году осуществлял подготовку специалистов по работе с СВЧ оборудованием. На базе ОАО «НИИЭТ» проводится целевая подготовка студентов в части организации производственной и преддипломной практики для студентов ФГБОУ ВПО ВГУ и ФГБОУ ВПО ВГТУ, а также работает система трудоустройства выпускников базовых кафедр. | В течение года |  |
| Повышение квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий | В течение года | Осуществляется непрерывно. - Организована аспирантура в АО «НПП «Алмаз», г. Саратов, сотрудниками защищено 3 диссертации на соискание степени кандидата технических наук - Планируется организация на АО «НПП «Салют» филиала кафедры «Аналитическая химия» и филиала кафедры «Электроника» Нижегородского государственного университета. - Обучение 2 аспирантов для АО «ЦНИИИА» в Саратовском государственном университете. - Открыта аспирантура в ИСВЧПЭ РАН по подготовке специалистов для разработки твердотельных приборов миллиметрового диапазона. - В аспирантуре ФГУП «НПП «Торий» обучается 10 человек. - Сотрудники АО «НПП «Салют» (13 человек) проходят обучение в аспирантурах ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИХВВ им. Г.Г. Девятых, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по специальностям «Радиофизика», «Химия», «Физическая химия», «Неорганическая химия». - В 2015 году в аспирантуру ФГБОУ ВПО ВГУ и ФГБОУ ВПО ВГТУ поступило 3 специалиста. Всего по СВЧ направлению в настоящее время обучается в аспирантуре 8 молодых и перспективных инженеров ОАО «НИИЭТ». - Также в 2015 году в соответствии с соглашением (договором) о сотрудничестве на предприятии прошли стажировку аспиранты и преподаватели МАИ (15 человек). | В течение года |  |
| - Развитие научной и инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по развитию научно-образовательных центров | В течение года | Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета) | В течение года |  |
| Реализация мероприятий по развитию центров коллективного пользования научно-исследовательским и экспериментальным оборудованием | В течение года | Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета) | В течение года |  |
| - Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сферах |  |  |  |  |
| Проведение совещаний и научно-практических конференций | В течение года | - На базе АО «НПП «Исток» им. Шокина» состоялась конференция «СВЧ – электроника, 2015. Наука. Технология. Производство». В работе конференции приняли участие 210 представителей от 35 организаций. - XIV Всероссийская научно-техническая конференция «Пульсар-2015» – «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА». В работе конференции «Пульсар-2015» приняли участие более 150 представителей научного сообщества предприятий РФ и ближнего зарубежья. - Слет представителей Советов молодых ученых и специалистов по Северо-Западному Федеральному Округу РФ, АО «НИИ «Феррит-Домен», С.-Петербург, 13 августа 2015 г. |  | В течение года |
| Участие и проведение конкурсов | В течение года | Осуществляется непрерывно |  | В течение года |
| Проведение круглых столов и презентаций | В течение года | В ИСВЧПЭ РАН 19.06.2015 состоялся 4-й научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith GmbH: от идеи до реализации». |  | В течение года |
| Участие в отраслевых и международных конференциях | В течение года | Ряд организаций-участников ТП «СВЧ технологии» приняли активное участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2015», проходившем в г. Москва 2-4 декабря 2015 года. ИСВЧПЭ РАН представил на научно-практической конференции по итогам реализации в 2015 году все основные работы, выполняемые по заказу Минобрнауки России. В 2015 году АО «НПП «Торий» принимал участие в следующих информационных мероприятиях: - «СВЧ-электроника, 2015. Наука. Технология. Производство». Научно-техническая конференция АО «НПП «Исток» им. Шокина, г. Фрязино, 13-14 мая 2015 г. Участников – 6, докладов – 8. - IV Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ». Санкт-Петербург. июнь 2015 г. Участников – 4, докладов – 9. - «Вакуумная наука и техника» XXII научно-техническая конференция с международным участием. г. Феодосия, Крым, сентябрь-октябрь 2015г. Участников – 9, докладов – 15. - ХI Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». Абхазия, Пицунда, 14 – 26 сентября 2015 г. Участников – 2, докладов – 4. Доклады участников опубликованы в материалах конференций. - 12 Всероссийский семинар “Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики”. Москва. 10 декабря 2015. Участников – 4, докладов – 3. - II Всероссийская объединенная научная конференция «Проблемы СВЧ - Электроники» МИЭМ НИУ ВШЭ – «Инновационные решения» Keysight Technologies. Москва, ноябрь 2015. Участников – 6, докладов – 4. - Международная научно-техническая конференция, INTERMATIC – 2015, Москва, МИРЭА, 1 – 5 декабря 2015 г. Участников – 4, докладов – 3. АО «ЦНИИИА» принимало участие в 2015 году в: 1. 14-ой отраслевой научно-технической конференции в г. Ялта. |  | В течение года |
| Участие в отраслевых и международных конференциях | В течение года | В 2015 году сотрудники АО «НПП «Исток» им. Шокина» приняли участие в следующих отраслевых конференциях: - V научно – техническая конференция молодых ученых и специалистов АО «НПП «Исток» им. Шокина», апрель 2015 г., г. Фрязино, Московская область; - Совместный семинар с фондом «Сколково» «Приоритетные направления развития фотоники», ноябрь 2015 г., г. Москва; - Пятый ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», июль 2015, г. Миасс, Челябинская область; - 25-й Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо-2015), сентябрь 2015 г., г. Севастополь; - Научно – техническая конференция «Вакуумная наука и техника» МИЭМ НИУ ВШЭ, октябрь 2015 г., г. Сочи. АО «ГЗ «Пульсар» в 2015 году принял участие в ряде выставок и конференций: 1. Отраслевая конференция по широкозонным полупроводникам «SC International 2015», г. Франкфурт-на-Майне, Германия, 10-13 марта 2015 г. 2. Международный военно-технический форум «Армия 2015», г. Кубинка, Московская область, 16-19 июня 2015 г. 4. Международный форум «Imec Technology Forum» г. Брюссель, Бельгия, 23-24 июня 2015 г. 5. XIV Отраслевая научно-техническая конференция «Российская радиоэлектроника. Новые вызовы и перспективы», г. Казань, 24-25.09.2015. 6. ХIV научно-техническая конференция «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА» (Пульсар-2015), г. Москва, 7-9.10.2015 г. 8. Конференция «Проблемы России глазами молодого ученого», г. Москва, МАБиУ, 27.10.15. 9. Юбилейный Съезд ВЭО России «250 лет на службе Отечеству», г. Москва, 31.10.15. |  | В течение года |
| Участие в отраслевых и международных конференциях | В течение года | ОАО «НИИЭТ» в 2015 году принимало участие в ряде выставок и научно-практических конференций, как российских, так и международных, в том числе: 1. IV всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», Россия, Санкт-Петербург, 1-4 июня 2015 г.; 4. VII Международная научно-технической конференции «Микро- и нанотехнологии в электронике», Кабардино-Балкарский Университет, Нальчик, 1-6 июня, 2015г; 5. XXIII International Conference “Relaxation phenomena in solids”, September 16-19, 2015 Voronezh, Russia RPS-23; 6. XIV международный семинар «Физико-математическое моделирование систем», Россия, Воронеж, 26-27 июня 2015г. 7. XXII Международная конференция "Математика. Компьютер. Образование", Россия, г. Пущино, 26-31 января 2015 года; 8. 14-я научно-техническая конференция «Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА» («Пульсар-2015») г. Москва, 7-9 октября 2015 г.; 9. 3-я Всероссийская научно-практическая конференция "Радиолокационная техника: устройства, станции, системы. РЛС – 2015", Россия, г. Муром, 9 – 10 июня 2015г.; 10. 10-й Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы», г. Санкт-Петербург, 23 - 25 марта 2015 г.; 11. Международной конференции «Микроэлектроника – проектирование, производство и применение» Крым, г. Алушта, 28 сентября – 3 октября 2015 г.; 12. Семинар «Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния и нитрида галлия», Россия, Москва, 27 октября 2015 г. |  | В течение года |
| Участие в выставках | В течение года | АО «НПП «Алмаз» принял участие в 12 международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» и на выставке «Импортозамещение 2015». АО «НИИ «Феррит-Домен: 1. 18 Международная специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих «Экспо-Электроника – 2015», Москва, 24-26 марта 2015 г. 2. Международная специализированная выставка «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ», Москва, 15-17 сентября 2015 г. 3. Международная выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации-2015», Москва, 5-6 октября 2015 г. В период проведения конференции «СВЧ – электроника, 2015. Наука. Технология. Производство» были представлены передовые разработки и продукция АО «НПП «Исток» им. Шокина», СКБ ИРЭ РАН, «Keysight Technologies Inc». АО «НПП «Исток» им. Шокина» а течение 2015 года приняло участие в 4 выставках: 1. Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем «LAAD Defence & Security - 2015», апрель 2015 г., г. Рио-де-Жанейро; 2. Международный военно-технический форум «Армия-2015», июнь 2015 г., г. Кубинка, Московская область; 3. 12- й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2015» в августе 2015 г., г. Жуковский, Московская область; 4. Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2015», декабрь 2015г., г. Москва. Участие АО «ГЗ «Пульсар» в выставках в 2015 году: 1. Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+Building – 2015, г. Москва, Экспоцентр, 10-13.11.2015; 2. Выставка поставщиков и производителей энергоэффективных технологий при отоплении и освещении, г. Краснодар, 22.04.2015. 3. Международная выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока (ВТТА - Омск 2015), г. Омск, 02-04.10.2015. ОАО «НИИЭТ» принимало участие в выставках: 1. 18-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих "ЭкспоЭлектроника", Россия, г. Москва, 24–26 марта 2015г.; 2. XV международная специализированная промышленная выставка «Радиоэлектроника и приборостроение 2015», Россия, г. Санкт-Петербург, 21–23 октября 2015г.; АО «ЦНИИИА» принимало участие в 2015 году в аэрокосмическом салоне в г. Дубай (ОАЭ) |  | В течение года |
| Участие в выставках и конференциях | В течение года | АО «ОНИИП»: VI МНПК «Актуальные проблемы радиофизики»; 5-10 октября; Томск. Радиолокация, навигация, связь (RLNC–2015; 14-16 апреля; Воронеж. Российская НТК «Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой»; 1-3 апреля; Санкт-Петербург. Международная IEEE-Сибирская конференция по управлению и связи (SIBCON-2015); 21-23 мая; Омск. Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ -2015); 22-26 марта; Омск. VI Всероссийская НТК «Электроника и микроэлектроника СВЧ»; 1-4 июня; Санкт-Петербург. 11-я ежегодная НПК «Техника приема и обработки сигналов» (ТПОС–2015); 5–6 мая; Барнаул. XVIII Международная молодежная НК «Волновая электроника и ее применение в информационных и телекоммуникационных системах»; 1-5 июня; Санкт-Петербург. 11-я ежегодная НТК «Практические аспекты разработки отечественных СБИС типа «система на кристалле»; 21–24 апреля; Геленджик. II Всероссийская НТК «Системы связи и радионавигации»; 27–28 августа; Красноярск. XIV отраслевая НТК «Российская радиоэлектроника: новые вызовы и перспективы»; 24-25 сентября; Казань. 2-я Российско-Белорусская НТК «Элементная база отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение»; 17-19 ноября; Н. Новгород. Международная НПК «Электронные средства и системы управления»; 25-27 ноября; Томск. | В течение года |
| Международное сотрудничество | В течение года | АО «ЦНИИИА» приняло участие в совещании с менеджментом фирмы Rohde&Schwarz по вопросу сотрудничества в г. Мюнхен и в совещании с менеджментом фирмы Agilent Technologies (Keysight Technologies) в Малайзии по вопросам организации сборки изделий фирмы. В январе 2015 года сотрудники АО «ГЗ «Пульсар» посетили Китайскую корпорацию электронных технологий с целью ознакомления с перспективными технологиями производства ЭКБ. В апреле 2015 года организовано посещения сотрудниками завода «Пульсар» предприятий Республики Корея с целью решения вопросов, связанных с производством изделий: - SNF Solutions – восстановление и обслуживание оборудования для проекционной - фотолитографии; - Top Engineering – оборудование для эпитаксии; - AP Systems – кластерное технологическое оборудование для производства полупроводниковых приборов. АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015 г. совместно с МИЭМ при НИУ ВШЭ подготовил предложения по перспективным разработкам в области космических исследований с учеными США. АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2015г. (совместно с «ПТЦ «УралАлмазИнвест») осуществлялись мероприятия по созданию экспортно-ориентированной продукции, в т.ч. на основе алмазных полупроводниковых структур для предприятий Японии и США. ИПТМ РАН в 2015 году принимал участие: - в рабочем совещании (16-17 декабря, МГУ, г. Москва) по организации международного консорциума по Терагерцевой фотонике и оптоэлектронике (Terahertz photonics and optoelectronics), подписании меморандума об участии в консорциуме, представлении доклада от ИПТМ РАН, ИРЭ РАН, ФИРЭ РАН и Стокгольмского университета по теме: G.M. Mikhailov, E.A. Vilkov, S.A. Nikitov, V. Korenivski "Spin-injection Terahertz Photonics on the Base of Magnetic Metals Nanojunctions". - в международный симпозиуме (июнь 2015, г. Черноголовка) по Основам и прикладным задачам терагерцевых устройств и технологий, представлении доклада при участии ИПТМ РАН, ИРЭ РАН и ФИРЭ РАН по теме: G.M. Mikhailov, A.V. Chernikh, S.G. Chigarev, Yu.V. Gulyaev, I.V. Malikov, A.I. Panas, E.A. Vilkov and P.E. Zilberman, "The THz spin-injection radiation in planar ferromagnetic-antiferromagnetic metamaterials", Russia-Japan-USA Symp. on Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies, 2015г., p. 193. |  | В течение года |
| Организация информационного обеспечения деятельности ТП «СВЧ технологии» | В течение года | Создан раздел «Технологическая платформа «СВЧ технологии» на сайте ИСВЧПЭ РАН www.isvch.ru |  | В течение года |

Приложение 2

Перечень организаций − участников технологической платформы «СВЧ технологии»

| № | Наименование организации - участника технологической платформы | Контактные данные организации - участника технологической платформы (адрес, тел., факс, email) | Контактное лицо организации по технологической платформе (ФИО, тел.,email) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации Российской академии наук и ФАНО России |  |  |  |
| 1 | ФГБУН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН) | 117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5 8 (499) 123-44-64 iuhfseras2010@yandex.ru isvch@isvch.ru www.isvch.ru | Мальцев Петр Павлович, директор 8 (499) 123-44-64, 8 (499) 123-14-20 iuhfseras2010@yandex.ru |
| 2 | ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) | 125009, г. Москва, ул. Моховая 11, корп.7 (495) 629 3574 / (495) 629 3678 ire@cplire.ru | Черепенин Владимир Алексеевич, заместитель директора (495) 629-34-91 cher@cplire.ru |
| 3 | ФГБУН «Институт проблем технологий микроэлектроники и особочистых материалов РАН (ИПТМ РАН) | 142432, Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.6, ИПТМ РАН | Михайлов Геннадий Михайлович, Тел. +7(496)5244181 Факс. +7(495)9628047 mikhailo@iptm.ru |
| 4 | ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН» (ИФП СО РАН) | 630090, Россия, Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, д. 13 | Журавлев Константин Сергеевич, Тел. 8(383)3304475 Факс. 8(383)3332771 zhur@isp.nsc.ru |
| 5 | ФГБУН «Институт физики микроструктур РАН» (ИФМ РАН) | 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Академическая, д. 7 | Шашкин Владимир Иванович, +78314179455, sha@ipmras.ru |
| Высшие учебные заведения |  |  |  |
| 6 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический университет (ФГБОУ ВО МИРЭА) | 119454 Москва, пр. Вернадского, 78 (495) 433 0044/(495) 434-92-87 www.mirea.ru rector@mirea.ru | Сигов Александр Сергеевич +7 495 434-74-74 sidorin@mirea.ru |
| 7 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ), Институт неразрушающего контроля НИ ТПУ | 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел. (382-2) 70-17-79, 52-71-63, 56-38-23. Факс: (382-2) 56-38-65 tpu@tpu.ru. | Степанов Игорь Борисович, Зам. директора ФТИ НИ ТПУ по НР Тел. (382-2) 41-79-53 stepanovib@tpu.ru. |
| 8 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГБОУ ВПО «ТУСУР») | 634050, Томск, пр. Ленина, д. 40 (382 2) 510-530 (382 2) 513-262, 526-365 www.tusur.ru office@tusur.ru | Малютин Николай Дмитриевич, начальник научного управления (382 2) 51-49-72 ndm@main.tusur.ru |
| 9 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики» (ГОУВПО «СПбГУ ИТМО») | 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49 8-812-232-97-04 8-812-232-23-07 www.ifmo.ru org@mail.ifmo.ru | Серебрякова Владлена Сергеевна, начальник отдела Департамента по работе с высокотехнологичными отраслями промышленности 8-950-002-09-59 vlladllena@mail.ru |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МИЭТ») | Проезд 4806, д.5, Зеленоград, Москва, 124498 Тел. 8-499-731-2279, факс 8-499-710-54-29, www.miet.ru pcfme@miee.ru lv@miee.ru | Гаврилов Сергей Александрович Проректор по научной работе 8-499-731-2279 pcfme@miee.ru lv@miee.ru |
| 11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) | г. Москва, Каширское шоссе, д.31 (495) 324-8766, 788-56-99 доб. 8766 Факс: (495) 324-8356 www.mephi.ru | Рыжук Роман Валерьевич, ведущий специалист ryzhuk-rom@yandex.ru |
| 12 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина (ЛЭТИ) | 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.5, (812) 346-44-87 (812) 346-27-58 факс http:// www.eltech.ru eltech@eltech.ru | Малышев Виктор Николаевич телефон/факс (812) 2344681 vm@eltech.ru Пивоваров Игорь Юрьевич, 8 (812) 3464516 8 (812) 2344681 факс pivovarov_i_yu@mail.ru |
| 13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования МГУ им. М.В. Ломоносова. Физический факультет | 119992, г. Москва, Ленинские горы, ГСП-2 (812) 346-44-87 (812) 346-27-58 факс http:// www.phys.msu.ru | Образцов Александр Николаевич, телефон/факс (495) 939-41-26 / 929-29-88 obraz@polly.phys.msu.ru |
| 14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский энергетический институт | 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 | Серебрянников Сергей Владимирович (495) 362-78-58 SerebriannkSV@mpei.ru Румянцев Павел Александрович (903) 595-55-42 ionve@inbox.ru |
| 15 | ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет» | 390005, Россия, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 | Батуркин Сергей Александрович, Тел. (4912)460417 Факс. (4912)922215 baturkin84@mail.ru |
| 16 | ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 430005, ул. Большевистская, д.68, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия | Шорохов Алексей Владимирович, Тел. (8342)290587, Факс. (8342)242444, alex.shorokhov@mail.ru, cttmgu@mail.ru |
| 17 | ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского» | 121552, Россия, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3 | Слепцов Владимир Владимирович, Тел. 4959153327 Факс. 4959155719 08fraktal@inbox.ru |
| 18 | ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» | 125047, Россия, г. Москва, Миусская пл., д.9 | Аветисов Игорь Христофорович Тел. (495)4966177 Факс. (495)4966781 aich@rctu.ru |
| 19 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 Тел.:8 (812) 297-20-95 Факс: 8 (812) 552-60-80 e-mail: office@spbstu.ru сайт: http://www.spbstu.ru | Коротков Александр Станиславович, моб. Тел.: +7 (911) 297-38-68 тел.: +7 (812) 552-76-21 факс: +7 (812) 552-95-16 e-mail: korotkov@spbstu.ru Иванов Никита Валерьевич, моб. Тел.: +7 (911) 231-39-46 тел.: +7 (812) 552-86-43 факс: +7 (812) 552-98-29 e-mail: ivanovnick@mail.ru |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» | 367002, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 43А тел.: 8 (8722) 68-23-26e-mail: dgu@dhu.ru http://www.dgu.ru | Ашурбеков Назир Ашурбекович, тел.: 8-(8722)67-58-17 факс: 8-(8722)67-58-17 e-mail: nashurb@mail.ru |
| 21 | ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, д. 5 Тел./факс: +7 (8722) 63-84-24 e-mail: dginh@dginh.ru сайт: http://www.dgunh.ru | Михайлов Анатолий Константинович, Тел.: +7 (961) 811-42-36 Факс: +7 (8722) 56-56-04 e-mail: dginh@dginh.ru |
| Научно-исследовательские институты (иная форма научно-исследовательской организации) |  |  |  |
| 22 | Федеральное государственное унитарное предприятие “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова” (ФГУП “НИФХИ им. Л.Я. Карпова”) | 105064, Москва, пер. Обуха, дом 3-1/12, стр.6 Тел. (495) 917-32-57, факс (495) 975-24-50/ www.niphi.ru e-mail: secretary@nifhi.ru | Колин Николай Георгиевич, заместитель директора филиала по научной работе 8 (48439) 7 47 31 ngkolin48@mail.ru |
| 23 | Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры» (АО ЦНИИИА) | 410002, г. Саратов, ул. Московская, д. 66 (8452) 271280 / 236070 / www.cime.ru cime@cime.ru | Васильев В.Т., заместитель генерального директора по научной работе |
| 24 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт телевидения» (ФГУП «НИИТ») | 194021, г. С-Петербург, ул. Политехническая, 22 (812) 552-62-75 / 552-25-51 www.niitv.ru niitv@niitv.ru | Цыцулин Александр Константинович, заместитель директора по научной работе (812) 556-30-36 tsytsulin@niitv.ru |
| 25 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры» (АО «НИИМА «Прогресс») | 125183, г. Москва, проезд Черепановых, д. 54, тел. (499) 153-03-11 факс: (499) 153-01-61 niima@mriprogress.msk.ru | Малышев Игорь Васильевич тел. (499) 153-04-01 факс: (499) 153-01-61 malyshev@mriprogress.msk.ru |
| 26 | Открытое акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОАО «ОНИИП») | 644009, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231 +7 (3812) 36-36-74 +7 (3812) 51-49-87 www.oniip.ru info@oniip.ru | Кривальцевич Сергей Викторович, Заместитель генерального директора по научной работе +7 (3812)-770-222 (раб.) science@oniip.ru |
| 27 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» (ОАО «НИИ «Феррит-Домен») | 196084, г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 25, корп. 3 Тел. (812) 676-2929, факс (812) 676-2964 domen@domen.ru | Чангли Игорь Михайлович тел. (812) 676-2958 changli@elstandart.spb.ru |
| 28 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского» (АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского») | 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7. Телефон: (495)280-71-20 Факс: (499) 123-74-26 info@niivt.ru | Нестеров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе, (499) 123- 4308, sbnesterov@niivt.ru |
| 29 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ОАО «НИИЭТ») | 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.5 (473)225-43-50 (473)225-43-50 факс http://www.niiet.ru | Кожевников Владимир Андреевич vak@niiet.ru сайт организации: http://www.niiet.ru |
| 30 | ФГУП Сибирский государственный ордена трудового красного знамени НИИ Метрологии | 630004г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4 |  |
| 31 | Акционерное общество «ЦНИТИ «Техномаш» | 21108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 | Алтухов Алексей Александрович. (499) 146-19-18 uai-co@yandex.ru |
| 32 | Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» | 123182, Россия, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.1 |  |
| Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации) |  |  |  |
| 33 | Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Икар» (ОАО «КБ «Икар») | г. Н. Новгород, Нартова, д. 6 (831)278-63-37 (831)465-82-43 www.kbikar.ru | Двоешерстов Михаил Юрьевич, директор по науке Dvoesh1@mail.ru |
| 34 | Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро – Планета» (ОАО «ОКБ-Планета») | 173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.2/13 тел./факс (816-2) 69-30-92 www.okbplaneta.ru secretary@okbplaneta.ru | Смолкин Владислав Борисович, заместитель начальника отдела разработки ИЭТ 816-269-3092 smolkinvb@okbplaneta.ru |
| 35 | ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (ОАО «СКТБ РТ») | Новгородская область, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55 (8162) 621735 / (8162) 616258 www.sktb-relay.ru sktb@mail.natm.ru | Орлов Алексей Валентинович, Заместитель главного инженера 8162) 629042 oav31@yandex.ru |
| 36 | Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ОАО «ЦКБА») | 644027, г. Омск, пр-т Космический, 24а Тел. (3812) 53-98-30 Факс (3812) 57-19-84 www.ckba.net ckba@omsknet.ru | Ефанов Владимир Иванович Тел. (3812) 53-98-50 Факс (3812) 57-19-84 |
| Научно-производственные и производственные предприятия |  |  |  |
| 37 | Акционерное общество «Российская электроника» (АО «Росэлектроника») | 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 тел. 229 03 60 факс 229 03 62 www.ruselectronics.ru | Кочнев Александр Михайлович, заместитель генерального директора по инновационному и технологическому развитию, (495) 229-03-60 доб. 233 amkochnev@ruselectronics.ru |
| 38 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз» (АО «НПП «Алмаз») | 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, дом 1 (8452) 63-25-57,47-99-94, факс 480039 www.almaz-rpe.ru almaz@overta.ru | Бушуев Александр Николаевич - заместитель генерального директора по развитию (8452)47-96-54,46-06-99 ggot@bk.ru |
| 39 | Акционерное общество «Государственный завод «Пульсар» (АО «ГЗ «Пульсар») | Москва, 105187, Окружной проезд, 27 Тел./ факс (499)369-48-62; www.gz-pulsar.ru www.пульсар.рф openline@gz-pulsar.ru | Пазинич Леонид Михайлович, зам. руководителя Научно-технологического центра ОАО «ГЗ «Пульсар», главный технолог (495)366-52-11, 8-916-576-52-17 pazinich@gz-pulsar.ru |
| 40 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Торий» (АО «НПП «Торий») | 117393 г. Москва, ул. Обручева, 52. (495)332-9662, факс. 332-6466 www.toriy.ru | Чудин Виктор Геннадьевич, первый заместитель генерального директора (495)718 29 55 |
| 41 | Открытое акционерное общество «Завод «Метеор» (ОАО «Завод «Метеор») | Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1 Тел.: 8443-342694 Факс: 8443-342390 www. meteor.su meteor@ruselectronics.ru | Валов Юрий Витальевич, генеральный директор |
| 42 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Контакт» (АО «НПП «Контакт») | 410033, г.Саратов, ул. Б.В. Спицына, 1 (8452)35-77-01/ 35-76-76/ kontakt-saratov.ru/ office@ kontakt-saratov.ru | Дворцов Александр Петрович, главный инженер |
| 43 | Закрытое акционерное общество «Завод им. Козицкого» (ЗАО «Завод им. Козицкого») | Санкт-Петербург, В.О., 5-ая линия, д. 70 (812) 323-18-18 / (812) 323-56-50 / www.raduga.spb.ru / zavod@ raduga.spb.ru | Горбачев Александр Владимирович, первый заместитель Генерального директора (812) 323-04-04 Gorbacherv@raduga.spb.ru |
| 44 | Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Планета-Аргалл» (ЗАО «НПП «Планета-Аргалл») | 173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей – 2/13 (8162) 693121 (8162) 693122 факс www.argall.ru e-mail: argall@novgorod.net | Лерман Захарий Моисеевич, генеральный директор (8162) 693191 |
| 45 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пульсар» (ОАО «НПП «Пульсар») | 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27 (495) 366 51 01 (495) 366 55 83 / www.pulsarnpp.ru administrator@pulsarnpp.ru pulsar@dol.ru | Колковский Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе kolk@pulsarnpp.ru |
| 46 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» (АО «НПП «Исток» им. Шокина») | 141190 Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а (495) 465-8666 , канцелярия: 4658848 www.istok-mw.ru | Щербаков Сергей Владеленович, заместитель генерального директора sherbakov@istokmw.ru |
| 47 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» (АО «НПП «Салют») | 603950 г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д. 7 (831) 466-1510 ф. 4665020 salut@salut.nnov.ru | Артамонов Валентин Васильевич - зам. Директора по микроэлектронике СВЧ (831) 466-85-23; (831) 466-15-13 rassva@list.ru |
| 48 | Закрытое акционерное общество «Светлана-Рост» (ЗАО «Светлана-Рост») | С.-Петербург, пр.Энгельса 27 Т.(812)7021308, ф.(812)3204394, info@semiteq.ru | Чалый Виктор Петрович, директор (812)2942594 chaly@semiteq.ru |
| 49 | Научно-производственное открытое акционерное общество «ФАЗА» (НП ОАО «ФАЗА») | 344065. Г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 г (863) 2254-09-90 (863) 252-31-25 www/faza.donpac.ru faza@donpac.ru | Козорезов Геннадий Георгиевич (863) 252-57-43 faza@donpac.ru |
| 50 | Открытое акционерное общество «Рязанский завод металлокерамических приборов» (ОАО РЗМКП) | 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 «В» (4912) 24-01-54 (4912) 24-97-57 www.rmcip.ru | Майзельс Рафаил Михайлович (4912) 24-01-21 maizelsrm@rmcip.ru |
| 51 | Открытое акционерное общество «Владыкинский механический завод» (ОАО «ВМЗ») | 127238, г. Москва, Дмитровское ш., 58 (495) 488-64-73 (495) 482-56-47 www.mosvmz.ru mosvmz@mail.ru | Назаров Владимир Сергеевич, телефон (495) 482 55 33, факс (495) 482 56 47, E-mail: mosvmz@mail.ru |
| 52 | Открытое акционерное общество «АКБЭЛ» (ОАО «АКБЭЛ») | 603105, г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.69 т/ф (831) 465-82-43 тел (831) 278-63-37 akbelnn@rambler.ru | Беляев Александр Валентнович (831) 278-64-22 akbelin@rambler.ru |
| 53 | Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОАО «РОСНАНО») |  |  |
| 54 | Открытое акционерное общество «Концерн Орион» (ОАО «Концерн «Орион») | Москва, ул. М.Пироговская, 18 стр.1 (499)766-46-52, www.concern-orion.ru, info@concern-orion.ru | Демидюк Андрей Викторович, заместитель генерального директора a.demidyuk@concern-orion.ru |
| 55 | Открытое акционерное общество «Тантал» (ОАО «Тантал») | 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110а (8452) 47-63-83 (8452) 63-28-20 http: // www.oao-tantal.ru solopov@tantal-2.renet.ru | Федоренко Евгений Алексеевич, вице-президент по науке |
| 56 | Акционерное общество «Светлана) (АО «Светлана») | 194156, г. С.Петербург, пр.Энгельса, 27 812-554-03-70 812-293-70-01 www.svetlanajsc.ru svetlana@svetlanajsc.ru | Bьюгинoв Bлaдимиp Hикoлaевич kalinin@svеtlаnaisс.ru |
| 57 | Акционерное общество «Концерн Радиостроения «Вега» | 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34 (499) 933-15-63 www. vega.su | Буянкин Андрей Викторович (499) 249-75-74 dcsp@vega.su |
| 58 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41 (495) 276-29-01 (495) 276-29-81 факс antey@almaz-antey.ru | Росляков Игорь Алексеевич innov@almaz-antey.ru |
| 59 | ОАО «Концерн «Созвездие» | 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 (473) 252-12-59, (473) 235-50-88 факс http:// www.sozvezdie.su office@sozvezdie.su | Корнеев Николай Владимирович (473) 235-57-63 (473) 235-50-88 факс korneev@sozvezdie.su |
| 60 | НПП «КОМЕТЕХ» | 198303, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, корп. 2, литер Ж, пом. 16-Н Почтовый адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, а/я 140 | Ляшук Илья Викторович, Тел. 8(931)3070346 Факс. 8(812)3132549 liv@binar-com.ru |
| 61 | ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») | 623409, Россия, г. Каменск-Уральский Свердловской области, ул. Пионерская, 8 | Пономарев Л.И., (3439) 375-850 upkb@nexcom.ru |
| 62 | ЗАО «Элма-Малахит» | 124365, Москва, Зеленоград, проспект Георгиевский, д.4, стр. 2 | - Цыпленков Игорь Николаевич, +7(495) 530-08-54 info@elma-m.com - Свешников Юрий Николаевич, +7(495) 530-08-54 info@elma-m.com - Арендаренко Алексей Андреевич, телефон/факс +7 (495) 532-18-30, arendarenko@emal.zelcom.ru |
| 63 | ОАО «Гиредмет» | 119017, г. Москва, Большой Толмачёвский пер., д. 5, стр. 1 Тел.: 8 (495) 981-30-10 Факс: 8 (495) 951-62-25 pyn@giredmet.ru www.giredmet.ru | Ежлов Вадим Сергеевич, тел./факс: +7 (495) 981-30-10 доб. 211 / +7 (495) 951-62-25 e-mail: pyn@giredmet.ru |
| Другие организации |  |  |  |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые электронные компоненты» (ООО «НОВЭЛКОМ») | 117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5 8 (499) 123-44-64 iuhfseras2010@yandex.ru | Галиченко Николай Алексеевич, генеральный директор |
| 65 | Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии» (ЗАО НПФ «ИНСЕТ») | 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, оф. 215 (495) 720-51-29 (495) 579-85-22 www.incet.ru | Вишневский Владимир Миронович, генеральный директор vishn@incet.ru |
| 66 | Закрытое акционерное общество «Элекард Девайсез» (ЗАО «Элекард Девайсез») | 634055, г. Томск, пр. академический, д. 10/3 т/ф (3822) 49-22-14 www.elecard.com productinfo@elecard.com | Беляков Константин Олегович (3822) 701-722 sales@elecard.com |
| 67 | ООО «ВИРИАЛ» | 194156, Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп. 143А, а/я 52 | Федоров Андрей Евгеньевич, Тел. (812)2933500 Факс. (812)3266197 fedorovae@virial.ru |
| 68 | ЗАО «Союз Электроника» (ЗАО «СЭЛ») | 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220 Тел.: +7 (383) 228-71-45 Факс: +7 (383) 225-89-83 Сайт: http://nevz.ru | Курочкин Геннадий Петрович, тел.: +7 (383) 225-36-36 факс: +7 (383) 225-89-83 e-mail: kurochkin@nevz.ru |
| 69 | ООО «ЦНИИ «Апертура» | 367029, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, д. 64/42 e-mail: info@apertura.su http://www.apertura.su | Агаева Сабина Расимовна, тел.: +7 (903) 714-93-11 e-mail: info@apertura.su |

Приложение 3

Сведения о тематике и объемах финансирования реализуемых работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым привлечено бюджетное софинансирование, одним из критериев отбора которых являлась принадлежность к платформе «СВЧ технологии»

| № | Наименование работы/проекта | Срок выполнения работы (год начала - год окончания) | Организации-соисполнители | Группы технологий, к которым относится работа | Источник бюджетных средств (ФЦП, госинституты развития, субсидии и др.) | Объемы выделенных средств бюджетных и внебюджетных источников в 2015 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет | внебюджет |
| 1 | Комплекс НИОКР по созданию функциональных материалов для изделий СВЧ техники | 2013-2016 | АО «ГЗ «Пульсар» | "СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения | ГП РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 18,66 | 22,0 |
|  |  | 2013-2015 | АО «НПП «Салют» | "СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 года и ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" | 81,0 | 44,5 |
| 2 | Комплекс НИОКР по созданию конструкционных материалов для изделий СВЧ техники и радиоэлектронной аппаратуры СВЧ диапазона | 2013-2016 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | "СВЧ технологии". Конструкционные материалы нового поколения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" | 155,7 | 81,35 |
| 3 | Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления изделий полупроводниковой СВЧ электроники на основе кремния, арсенида галлия, нитрида галлия, карбида кремния, кремния-германия | 20013-2015 | ОАО «Светлана», АО «НИИПП», АО «НПП «Салют», ОАО «НПП «Пульсар», АО «НПП «Исток» им.Шокина», АО «ГЗ «Пульсар» | «СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 135,45 | 35,73 |
|  |  | 2014-2016 | ОАО «НИИМА «Прогресс», ОАО «НПП «Пульсар», | «СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" | 153,0 | 48,25 |
|  |  | 2015-2017 | ОАО «НПП «Пульсар» | «СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" | 6,00 | 0,0 |
| 4 | Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления мощных электровакуумных приборов и комплексированных устройств на их основе | 2013-2015 | АО «НПП "Торий», АО «ГЗ "Пульсар» | «СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 80,8 | 26,35 |
| 5 | Комплекс НИОКР по созданию базовых технологических процессов изготовления сложнофункциональных СВЧ устройств и радиоэлектронной аппаратуры на их основе | 2013-2015 | АО «НПП «Исток» им. Шокина», АО «ГЗ "Пульсар», ОАО «НПП "Пульсар» | «СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 349,41 | 29,0 |
| 6 | Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов дискретных полупроводниковых СВЧ приборов на основе традиционных и широкозонных полупроводниковых структур | 2013-2015 | АО «НПП «Контакт», АО «НИИ «Феррит-Домен», АО «НИИПП» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 36,48 | 4,25 |
|  |  | 2013-2016 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 146,3 | 20,75 |
|  |  | 2013-2017 | АО «НИИПП» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения |  | 107,98 | 8,25 |
| 7 | Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов однофункциональных СВЧ модулей в монолитном и гибридно-монолитном исполнении | 2013-2016 | АО «НПП «Салют», АО «НПП «Исток» им. Шокина», ОАО «НПП «Пульсар», АО «НИИПП», АО «НПП «Торий», АО «НПП «Алмаз», ОАО «Светлана» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 650,63 | 86,38 |
|  |  | 2015-2017 | ОАО "НПП "Салют", АО «НПП «Исток» им.Шокина», ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НПП "Контакт", | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 25,0 | 1,0 |
| 8 | Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов многофункциональных СВЧ модулей в монолитном, гибридном и гибридно-монолитном исполнении, в том числе высокоплотноупакованных конструкций с применением многослойной керамики | 2011-2016 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 570,4 | 13,75 |
|  |  | 2013-2015 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 101,65 | 10,6 |
|  |  | 2014-2015 | ИСВЧПЭ РАН | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 58,0 | 23,2 |
| 9 | Комплекс НИОКР по созданию электровакуумных приборов СВЧ узкоцелевого применения с уникальным набором технических параметров и эксплуатационных характеристик, предназначенные для работы в составе приемо-передающих трактов радиоэлектронной аппаратуры | 2013-2015 | АО «НПП «Исток» им. Шокина», АО «НПП «Алмаз» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 175,06 | 29,75 |
|  |  | 2014-2016 | ОАО «НПП «Алмаз», АО «ГЗ «Пульсар» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 36,6 | 8,75 |
| 10 | Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов ферритовых СВЧ приборов низкого и высокого уровня мощности дм-, см-, мм- диапазонов длин волн | 2008-2015 | АО «НИИ «Феррит-Домен» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 6,4 | 0,0 |
|  |  | 2013-2015 | АО «НИИ «Феррит-Домен» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 42,52 | 7,25 |
|  |  | 2014-2016 | АО «НИИ «Феррит-Домен» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 29,0 | 7,25 |
| 11 | Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов пассивных изделий СВЧ электроники | 2013-2015 | АО «НПП «Исток» им.Шокина», АО «НПП «Торий» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 132,08 | 26,09 |
|  |  | 2014-2016 | АО «НПП «Исток» им.Шокина», АО «НИИ «Феррит-Домен» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" | 36,0 | 9,0 |
|  |  | 2014-2017 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения |  | 61,5 | 0,0 |
| 12 | Исследование процессов генерации СВЧ излучения в виркаторе, релятивистском магнетроне и физическое обоснование использования СВЧ излучения для переработки углеводородного газа в водород и наноструктурированные углеродные материалы | 2014-2016 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ | Министерство образования и науки Российской Федерации | 8,41 | - |
| 13 | Исследование электродинамических процессов резонансной компрессии СВЧ импульсов | 2014-2016 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ | Министерство образования и науки Российской Федерации | 8,4 | - |
| 14 | Разработка и создание лабораторных СВЧ компрессоров | 2014-2015 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | «СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ | ДСО «Национальные лаборатории» (Сингапур) | - | 5,95 |
| 15 | Комплекс НИОКР по созданию промышленных технологий добычи, переработки и использования редких и редкоземельных металлов | 2013-2020 | АО «НПП «Исток» им.Шокина» | Подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» | Госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |
|  |  |  | НИОКР «Электровакуум» |  |  | 63,0 | 63,0 |
|  |  |  | НИОКР «Энергия» |  |  | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 3247,93 | 608,7 |